佛山市南海区国土城建和水务局关于印发危险性较大分部分项工程专项整治行动工作方案的通知

南建设〔2016〕36号

各镇(街道)国土城建和水务局，区建筑工程施工安全监督站，各建设、施工和监理单位：

为强化施工现场安全管理，落实企业和从业人员安全管理责任，确保危险性较大的分部分项工程施工安全可控，实现有效防范和遏制较大及重特大事故，依据《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》（建质〔2009〕87号）和《关于印发广东省住房和城乡建设厅关于〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的实施细则的通知》（粤建质〔2011〕13号），结合我区房屋建筑及市政基础设施工程实际情况，制定了《危险性较大分部分项工程专项整治行动工作方案》。现印发给你们，请遵照执行。

佛山市南海区国土城建和水务局

2016年3月18日

危险性较大分部分项工程专项整治行动工作方案

为强化施工现场安全管理，落实企业和从业人员安全管理责任，确保危险性较大的分部分项工程施工安全可控，实现有效防范和遏制较大及重特大事故，依据《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》（建质〔2009〕87号）和《关于印发广东省住房和城乡建设厅关于〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的实施细则的通知》（粤建质〔2011〕13号），结合我区房屋建筑及市政基础设施工程实际情况，特制定本方案。

一、工作目标

强化施工现场安全管理，坚决从严打击落实企业和从业人员安全管理责任，提高企业和从业人员遵法守规意识，降低施工现场系统性安全风险，确保危险性较大的分部分项工程施工有方案，方案经论证，并严格按照经论证的方案组织实施，有效预防和减少建筑施工生产安全事故，尤其是严防较大及以上事故的发生，保障人民群众生命和财产安全。

二、领导机构

为确保取得实效，我局成立危险性较大的分部分项工程专项整治行动工作领导小组，负责本次专项整治的统一领导、组织协调、监督检查和责任考核。

组  长：刘浩文

副组长：黄玮瑜

成  员：周群建、周家鹏、徐琼、陈桂科

领导小组办公室设在局质量安全监管科，负责本次专项整治的统筹协调、检查督办及其他具体工作的落实。

三、整治期限、范围及内容

（一）整治期限

本次专项整治行动时间为发文日起至2016年底。

（二）整治范围

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（详见附件1）。

（三）整治内容

1.施工作业前必须编制施工方案；

2.施工方案必须按规定审批和论证；

3.施工作业前必须进行安全技术交底；

4.施工过程中必须严格按施工方案施工；

5.施工方案完成后必须经验收合格后方可进入下道工序。

四、工作任务

（一）落实企业主体责任

各建设、施工和监理企业应定期开展危险性较大分部分项工程隐患自查自纠正，填写好《危险性较大分部分项工程实施情况自查表》（详见附件2）并留置备查，监理单位应以监理月报、快报等方式及时向各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站报送危险性较大分部分项工程施工状况。

（二）严格执法、消除隐患

各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站要高度重视，按部门职责，将监管责任落实到人，加强对危险性较大的分部分项工程的施工方案编制、审批及论证流程、是否按方案施工及验收情况的监管，对施工现场存在的危险性较大的分部分项工程无施工方案、不按方案及操作规程施工、经未经验收合格后进入下道工序等造成安全隐患的，应依法责令立即消除或限期整改；发现重大安全隐患的，应依法责令停工。对存在责令整改或停工拒不执行的企业，相关部门应及时提请上级部门进行处理。

（三）督查考核

区国土城建和水务局将根据各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站的检查情况，每月采取“飞行检查”的方式进行暗查抽查，检查内容包括危险性较大分部分项工程的实施情况和监督人员的监督检查情况。检查情况将进行定期通报，对存在违法违规行为的责任单位进行安全动态扣分和诚信扣分，监督人员的监督检查情况纳入对各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站的考核。

五、工作要求

（一）加强组织领导。各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站的考核要相应成立工作领导小组，加强组织协调，确保各项工作任务的落实。

（二）广泛宣传。各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站应及时将本专项整治行动方案向区内在建工地参建各方进行广泛宣传，积极督促企业开展安全生产隐患自查自纠及做好信息报送工作。

（三）加强日常监督巡查。加强对区内存在危险性较大分部分项工程的在建房屋建筑和市政工程项目的日常巡查，以高频次、全覆盖、多渠道的方式落实建筑施工安全监管工作。

（三）及时反馈问题，做好沟通及报送工作。各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站要认真做好危险性较大分部分项工程监督清单管理，并于每月3日前将清单（含检查情况）（详见附件3）报送至区国土城建和水务局质量安全监管科。

附件：1.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

2.危险性较大分部分项工程监督清单

3.危险性较大分部分项工程实施情况自查表

附件1

超过一定规模的危险性较大的分部分项

工程范围

一、深基坑工程

（一）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

（二）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

二、模板工程及支撑体系

（一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/㎡及以上；集中线荷载20kN/m及以上。

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。

三、起重吊装及安装拆卸工程

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

（二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。

四、脚手架工程

（一）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。

（二）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。

（三）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。

五、拆除、爆破工程

（一）采用爆破拆除的工程。

（二）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

（三）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

（四）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。

六、其它

（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

（二）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

（三）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。

（四）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。

（五）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

附件2

危险性较大分部分项工程实施情况自查表

项目名称：                    填报人：             联系电话：

检查时间：2016年  月  日

| 项目信息 | 建设单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |
| 危险性较大分部分项工程信息 | 类型：□基坑支护 □土方开挖 □大型脚手架 □高大模板 □起重机械 □其他， |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制施工方案编制情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否按规定审批或论证 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否进行安全技术交底 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否严格按照施工方案施工 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否经验收合格 |  |  |  |  |  |  |
| 检查整治情况 | 自查情况 | 检查时间 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查人员 |  |  |  |  |  |
|  | 发现安全隐患（处） |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成整改情况（处） |  |  |  |  |  |  |
|  | 未完成整改情况（处） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.建设、施工、监理单位的检查工作至少每月一次。

2.存在多个危险性较大分部分项工程的项目，每个危险源填写一份自查表，并分别建档。

附件3

佛山市南海区危险性较大分部分项工程监督管理清单

填报单位：                    填报时间：       填表人：          电话：

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程地点 | 超过一定规模危险性较大分部分项工程简况 | 进度 | 计划完工时间 | 监督检查情况 | 检查人员 及检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.该清单填报应包含所有存在超过一定规模危险性较大分部分项工程的项目；

2.表中“进度”和“计划完工时间”为超过一定规模危险性较大分部分项工程的进度和计划完工时间。