佛山市南海区国土城建和水务局关于印发《全区房屋市政工程施工安全生产百日攻坚治理行动方案》的通知

南建设函〔2018〕700号

各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程施工安全监督站，各有关单位：

近期，我市连续发生安全生产亡人事故，安全生产形势十分严峻。为进一步强化房屋市政工程施工安全隐患排查整治，防范较大及以上事故发生，将施工安全事故隐患消除在萌芽之中，确保全区房屋市政工程施工安全生产形势保持稳定。根据《佛山市住房和城乡建设管理局关于印发〈全市房屋建筑施工安全生产百日攻坚治理行动方案〉的通知》（佛建管函〔2018〕777号）的要求，结合我区工作实际，我局制定了《全区房屋市政工程施工安全生产百日攻坚治理行动方案》，现印发你们，请认真遵照执行。

佛山市南海区国土城建和水务局

2018年9月11日

（联系人：钟暾，联系电话：86231980）

全区房屋市政工程施工安全生产百日攻坚

治理行动方案

为强化我区房屋市政工程施工安全管理，消除各类安全隐患，打击施工安全生产违法行为，落实安全生产责任，遏制施工安全事故发生，将施工安全事故隐患消除在萌芽之中，切实保障施工作业人员生命安全，我局决定在今年已开展的房屋市政工程施工安全专项整治行动工作的基础上，自发文之日起至 12月10日，在全区开展房屋市政工程施工安全生产百日攻坚治理行动（以下简称“百日攻坚行动”），现制定如下工作方案：

一、总体要求

认真贯彻国家、省和市关于安全生产工作的部署要求， 深刻汲取近期事故教训，坚持问题导向，牢固树立安全生产 红线意识和底线思维，动员各级建设行政主管部门和建设、施工、监理企业等各方面力量，集中采取有效措施，以落实工程参建各方主体责任、强化施工现场风险防控和隐患排查治理为行动核心，采取参建企业自查自纠和监管部门监督抽查的行动方式，推动安全隐患闭环整改，对安全违法违规行为进行严查重罚，全面深入持续开展百日攻坚行动，全面提高从业人员安全生产意识和安全技能，切实消除影响施工安全的重大隐患，防范深基坑、模板支撑系统、建筑起重机械等事故发生，全力遏制房屋市政工程施工安全较大及以上事故发生，确保全区房屋建筑施工安全生产形势保持稳定。

二、加强组织领导

成立我区房屋市政工程施工安全生产百日攻坚治理行动领导小组，由我局黄玮瑜副局长担任组长，局工程质量安全监管科、建筑市场监管科、市政道路建设科、区建筑工程施工安全监督站相关负责人担任成员。

领导小组办公室设在局工程质量安全监管科，主要负责治理行动的组织、协调和督促检查工作。

三、行动范围

全区纳入住建系统监管的在建房屋建筑和市政基础设施工程

四、攻坚治理重点和措施

（一）百日攻坚行动重点内容

本次百日攻坚行动，各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站要结合辖区内房屋市政工程施工安全生产管理的实际，找准薄弱环节和重点问题，针对事故易发的部位、环节和今年以来发生过安全事故的企业、项目等，确定重点抽查对象和内容，重点严查“三类企业、五类工程、十二种行为”：

1.三类企业

（1）今年以来发生建筑施工生产安全事故的企业；

（2）被质量安全生产动态扣分达到满分值70%的企业或工程项目负责人；

（3）违反安全管理法规，今年以来被行政主管部门依法行政处罚或被责令停工整改的企业。

2.五类工程

（1）大中型公共建筑工程，房地产项目工程；

（2）有深基坑、高大支模、地下开挖、使用大型起重机械设备、工具式脚手架的项目；

（3）文明施工水平差、施工现场管理混乱的项目；

（4）安全隐患较多且整改不力的项目；

（5）地质条件差，或毗邻山坡、河道以及离既有建构筑物较近的工程项目。

3.十二种行为

（1）建设单位违规将工程项目肢解发包或将工程发包给不具相应资质的单位或个人，未取得建设工程施工许可证和未办理建设工程质量安全监督手续就违规开工建设的行为；

（2）施工单位存在违反建筑市场管理规定转包、挂靠和违法分包、以包代管的行为；

（3）施工单位安全保障体系不健全，特别是施工企业安全管理机构、安全生产责任制度、安全管理机制、安全管理档案等不健全，项目负责人不到岗履职；

（4）建设、施工单位存在抢赶工期、不按进度野蛮施工；

（5）监理单位的总监理工程师和专业监理工程师不到岗履职，存在“失职”行为；

（6）监理规划不切实、监理旁站检查不深入，监理资料造假，存在“失真”的行为；

（7）监理单位督促隐患整改不及时、跟踪不到位，存在监理作用“失控”的行为；

（8）危险性较大分部分项工程施工方案的编制、审批、 专家论证、验收和现场实施情况检查等未依规定落实的行为；

（9）现场起重设备未按规定进行登记备案、安装告知、 检测检验和使用登记等便投入使用的行为；

（10）施工现场安全防护不到位。特别是安全防护用具、 防护用品，如安全帽、安全带和安全网未按规定配备合格产品和正常使用，临边、洞口等危险部位的防护措施未落实到位；

（11）施工现场项目负责人、专职安全员以及特种作业 人员不在岗、未持证上岗，作业人员未经岗前安全教育培训 上岗；

（12）施工现场违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的 行为。

（二）攻坚治理措施

1.建档登记

施工企业自查发现的安全隐患，要建档登记，明确整改责任人和整改时限，确保整改闭合。施工单位公司级别领导应组织检查，确保项目部自查整改成效。监理单位应对整改情况进行复查。监理单位每周应组织安全例会对项目自查整改情况进行检查通报。

2.严格执法

各镇（街道）国土城建和水务局、区监督站在执法检查中要按照法律法规，严格执法，顶格处理。对检查发现施工现场存在重大安全隐患的，一律停工整改；存在重大安全隐患未按期整改或被责令停工拒不停工的，对相关责任单位进行（或提请我局进行）通报批评、诚信扣分和行政处罚。发生事故或出现较大险情的，要严格按照有关规定处置。

3.媒体曝光

对逾期未按整改要求进行整改等违规行为的建设、施工、监理单位，我局将行文通报批评，并在网站上曝光。

四、行动步骤安排

（一）动员部署（9月14日前）

各镇（街道）国土城建和水务局要结合辖区内房屋市政工程施工安全生产工作实际情况，研究细化攻坚治理工作方案，做好文件传达和组织部署工作，督促相关企业开展安全生产自查自纠工作。

（二）企业自查自纠（10月10日前）

全区每个在建项目的建设、施工、监理单位要100% 开展全覆盖自查自纠工作，对查出的安全隐患问题，能立行立改的，要立即整改；不能立即整改的，要落实整改措施、专人负责，及时整改，建立台帐，并存档留置工地备查。不具备安全生产条件的要一律停工整改。

（三）执法检查（11 月30日前）

各镇（街道）国土城建和水务局、区监督站对辖区内在建工程企业自查自纠情况、各责任主体的安全行为和实体安全情况进行抽查。对发现的问题和隐患要督促相关企业跟踪落实整改，对发现的违法违规行为要严格处理。我局将结合季度检查和专项检查，对“三类企业、五类工程、十二种行为”进行重点抽查。

（四）督查督办（12 月15日前）

我局将适时对各镇（街道）国土城建和水务局、区监督站督促相关企业落实百日攻坚行动抽查情况进行督查。

（五）总结分析

各镇（街道）国土城建和水务局、区监督站要对百日攻坚行动开展情况进行全面总结分析，评估行动成果，形成工作总结报告，于12月26日前上报我局。

五、工作要求

（一）加强组织领导，立即动员部署。各镇（街道）国土城建和水务局要高度重视，成立专门的工作领导小组，切实将百日攻坚行动摆上重要议事日程，确保百日攻坚治理行动扎实有效。

（二）认真开展自查自纠。各建设、施工、监理等单位 要认真开展自查自纠工作，全面排查施工现场每一部位、每一环节存在的安全隐患，确保不留死角，不留盲点，并建立排查整治台账，专人负责跟踪整改。

（三）统筹工作，有序推进。各镇（街道）国土城建和水务局、区监督站要将百日攻坚行动与房屋市政工程施工安全专项整治、汛期房屋市政工程施工安全生产等重点工作相结合，相互促进，使房屋市政工程施工安全生产百日攻坚治理行动工作顺利完成。

（四）及时反馈信息。请各镇（街道）国土城建和水务局、区监督站每月13日、30日前报送停工整改或存在重大安全隐患的工地信息至我局质安科。