佛山市南海区建筑工程施工安全监督站

关于开展汛期防汛暨深基坑工程

施工安全专项检查的通知

南建安监〔2022〕13号

各监督室，各有关单位：

为认真贯彻省、市和区各级部门关于安全生产工作的部署，进一步强化危大工程施工安全管理，加强汛期安全防御工作，确保危险性较大的分部分项工程施工安全可控，有效防范和遏制较大及重特大事故，根据《佛山市南海区人民政府防汛防旱防风总指挥部办公室转发关于认真贯彻全国防汛抗旱工作电视电话会议精神全力落实安全度汛措施的通知》（南防办〔2022〕18号）、《佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于印发2022年危险性较大分部分项工程专项整治行动工作方案的通知》（南建水函〔2022〕27号）、《佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于印发南海区房屋市政工程安全生产治理行动实施方案的通知》（南建水函〔2022〕33号）、《佛山市住房和城乡建设局转发

关于切实加强全省住房城乡建设系统重大消防安全风险防范化解工作的通知》（佛建发〔2022〕16号）、《佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于做好近期强降雨过后房屋市政工程复工检查的紧急通知》等文件要求，我站决定在5月份组织开展汛期防汛暨深基坑工程施工安全及消防安全风险防范专项检查行动，现将有关事项通知如下：

一、检查依据

《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）、《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》（粤建规范〔2019〕2号）以及相关的法律法规和强制性标准等。

二、检查计划

（一）检查时间：5月17日至19日

（二）检查范围：我区在监房屋建筑和市政基础设施工程，重点是存在深基坑工程施工的在建项目，以及在建项目的消防安全及疫情防控等工作。

（三）组织架构

为加强本次专项检查的组织实施，确保专项检查取得工作实效，特成立工作领导小组。工作领导小组组长由我站黎俭浦站长担任，副组长由马健生、包啸江、徐彬、吕耀森、罗耀谦等站领导担任，各监督室负责人担任小组成员。

（四）检查安排

本次专项检查每天的检查人员由我站“三随机系统”随机抽取一组，检查项目在区管监督项目的深基坑工程中抽取二个项目进行检查；另外，每个房屋市政监督组结合各自的监督计划每天安排一个深基坑项目进行检查，检查项目不与三随机项目重复。（采用附件1-附件4表格进行检查）

三、检查内容

（一）汛期防汛措施

检查是否成立防汛机构，是否建立汛期值班、险情报送制度,落实值班值守人员并做好相关记录；是否制定汛期防范措施和应急预案；是否有设立救灾抢险队伍及配置应急救援物资；是否建立人员转移、安置措施，检查施工现场是否设置防涝排水设施；是否有针对脚手架基础、建筑起重机械基础等易受浸区域开展排查治理；是否有对基坑工程、建筑起重机械、脚手架、模板支撑体系、卸料平台、临时建筑、临时用电等专项内容开展隐患排查并落实相关防汛防风措施；强降雨期间的基坑监测是否加密；强降雨、台风过后是否进行全面复工检查，重点抓好排水系统、临时设施、基坑支护、脚手架及模板工程、临时用电、大型机械设备等方面的检查，排除安全隐患等。采用附件1表格进行检查。

（二）深基坑工程

检查深基坑工程是否按规定编制设计、施工、第三方监测方案，是否通过审批、论证等手续，基坑工程是否落实在线监测并记录，监测超出预警值或支护发生变形时是否采取处置措施，基坑（分段）验收手续是否齐备，坑顶、坑底是否按设计要求设置降（排）水设施、防护拦杆、专用通道等，基坑边堆载是否满足设计要求，是否落实阶段性检查等。采用附件2表格进行检查。

（三）在建房屋市政工程火灾防控

检查施工现场各项消防安全管理制度、操作规程的制定和落实。检查消防安全教育培训、应急救援演练情况。检查施工现场消防安全生产条件，重点检查项目施工现场临时用电是否符合安全技术规范；施工现场应设置消防通道并保持畅通；脚手架、出入通道口、各楼层楼梯口、施工升降机卸料口、存放易燃易爆危险用品场所等部位的消防设施和灭火器材应配备到位；高层消防水源、水管、消火栓设置规范。检查施工现场临时用房的消防安全管理情况，对工地红线范围内搭建的现场人员办公、住宿等彩钢板临时用房进行检查。采用附件3表格进行检查。

（四）工地疫情防控

检查各方责任主体落实疫情防控工作情况，是否建立人员流动管理台账，掌握人员行程，登记人员健康状况，是否对在岗人员进行健康监测，人员是否做到全程接种疫苗，核酸检测“应检尽检”；检查施工现场是否实行全封闭管理，是否落实进场人员体温测量及健康码、行程码查验，是否合理划定隔离区；检查是否对工地食堂、宿舍、浴室、厕所等公共场所进行全面卫生清洁及消毒杀菌通风；检查是否配备充足的防疫物资，是否建立疫情防控应急预案并实施演练。采用附件4表格进行检查。

四、工作要求

（一）我区在建工程项目各方责任主体应高度重视，认真对照本次专项检查的内容，加大对在建房屋市政工程安全隐患的排查力度。进入汛期，提前开展企业自查自纠工作，重点做好汛期深基坑、暗挖工程、放坡和支护施工安全的管理工作。深基坑监测单位要做好沉降、位移、水位和轴力等监测工作落实、数据掌握和通报情况；施工单位做好脚手架基础的稳固和排水，与建筑物拉结的情况，安全网、围板等设施的情况，建筑物料堆放的情况；塔吊、施工电梯等建筑起重机械的基础稳固、附墙等装置的情况；临时设施的防雷防触电安全措施落实的情况；应急物资落实情况。汛期在强降雨、台风之后，要全面、细致地开展房屋市政工程质量安全复工检查，企业自查发现存在安全隐患的，必须安排专人跟踪整改落实情况，限时整改到位，提高汛期施工安全事故的防范能力。

各个施工项目要吸取最近发生的火灾事故教训，建立消防组织，并按规定配备消防设备、设施；动火作业前进行动火作业审批；制作消防总平面图、消防设施器材布置图；制定消防管理制度、消防应急预案，确保消防责任落实到人。

目前疫情处于高发态势，各参建单位要按照上级常态化疫情防控通知和针对性疫情防控文件要求，统筹做好经济发展、疫情防控、安全生产工作，保障正常施工活动，构筑疫情行业领域严密防线。认真做好疫情防控措施，严格工地封闭管理，定期组织参建人员参加核酸抽检，做好防疫物资场地保障，及时、科学、高效处置涉疫情况，确保施工人员的生命健康。

- 各监督室要通力配合，严格执法，提前将本次专项检查内容传达至各工程项目，督促各参建企业认真落实安全生产各项工作。各监督组要充分理解《南海区房屋市政工程安全生产治理行动实施方案》的精神和要求，压实施工企业安全生产主体责任，不断提高现场管理人员的安全防范意识，切实加强施工现场安全管理，督促监理、勘察、设计等单位履行安全生产职责，全力做好危大工程及汛期防汛安全保障工作，指导和督促各方责任主体做好建筑工程安全的复工检查工作，确保强降雨过后我区房屋市政工程安全生产形势的稳定。在检查中，对检查中发现的隐患问题，要即时要求责任单位落实整改，发现存在严重违规违法行为的，要及时报告上级主管部门做进一步处理。

- 在检查结束后，各随机检查小组及监督组应在2个工作日内，整理相关现场检查资料移交对应项目监督组进行跟踪复查，复印件交技术室统一汇总后进行通报。检查中发出的执法文书由监督组督促相关责任单位对存在的问题及时落实整改，整改回复资料复印件交技术室存档。

附件：1.南海区建筑工程施工安全监督抽查表（防汛防风）

2.南海区建筑工程施工安全监督抽查表（基坑工程）

3.南海区建筑工程施工安全监督抽查表（施工现场消防安全）

4.在建工程疫情防控措施检查表

佛山市南海区建筑工程施工安全监督站

2022年5月16日

附件1

南海区建筑工程施工安全监督抽查表

（防汛防风）

| 工程名称 |  |  |  |  | 所属镇街 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模 |  | 框架/ 层， 平方米 |  |  | 进 度 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |
| 序号 | 项目 | 抽查内容 |  |  |  | 抽查情况 |
| 1 | 各方责任主体行为 | 是否成立防汛机构。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 2 |  | 是否建立并落实防汛安全责任制 。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 3 |  | 是否制订针对台风、暴雨等极端天气的施工安全工作措施及应急预案。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 4 |  | 是否建立值班、信息接收、险情报送制度，落实值班值守人员并做好相关记录。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 5 |  | 强降雨期间的基坑监测是否加密。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 6 |  | 汛前是否对深基坑（高边坡）、隧道、地下暗挖工程、管沟、脚手架、大型垂直运输设备等重大危险源开展安全隐患自查自纠行动。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 7 |  | 现场是否准备应对台风、暴雨等极端天气等情况的应急队伍及物资。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 8 | 汛前现场实施情况 | 地处低洼地带、防洪河渠边的工地，是否有防雨水倒灌措施，抽排设备是否到位。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 9 |  | 地处河道、山坡、邻近挡土墙及人口密集地段的临时工棚、围墙是否安全可靠，是否需要搬迁。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 10 | 汛期强降雨、台风后复工检查情况 | 机械设备方面：要对起重机械设备基础进行全面检查，及时排除积水；要检查紧固各类结构连接件和锚固件；设备的固定状况和限位装置的可靠性和灵敏性；在设备运转前，要按规定进行试运转。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 11 |  | 基坑施工方面：及时抽排坑底积水，防止出现坑底长时间积水；检查检测基坑边坡的稳定性，确保基坑及周边建筑物、道路、管线的安全；对坑边的防护栏杆等防护设施要进行加固，确保其所受的水平承载力满足要求 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 12 |  | 脚手架方面：检查连墙件、安全网、脚手板，发现松脱、损坏的应重新拧紧、绑扎或更换；全面清理安全平挑网内兜住的各类物件；基础受雨水浸泡发生严重沉降的，要立即进行加固，确保基础承载能力满足要求。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 13 |  | 临时建筑方面：要对各类临时建筑进行全面检查，对于局部受损的，除修补以外，还必须对临时建筑本身的结构安全性进行检查，并经重新验收合格后方可投入使用。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 14 |  | 临时用电方面：对临时用电系统要进行全面检查，包括接地电阻及绝缘电阻等测试；受雨淋或浸泡的电箱不得直接投入使用；要严格检查电缆线绝缘完好状况，电线要架空，严禁拖地浸泡在水中；在电箱使用前，要做好各级漏电保护器的试跳记录，发现损坏的，应及时更换。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 15 | 其他情况 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 符合 项，占 %；基本符合 项，占 %；不符合 项，占 % |  |  |  |  |  |
| 处理情况: □ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。 □ 发出《责令改正通知书》（NO. ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。 □ 发出《责令停工通知书》（NO. ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。 □ 记分情况：对施工企业记 分，对监理企业记 分，对项目管理人员共发出记分通知书 份，共记 分。 检查人员： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位: 年 月 日 |  |  | 监理单位: 年 月 日 | 其他单位: 年 月 日 |  |  |

附件2

南海区建筑工程施工安全监督抽查表

（基坑工程）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 所属镇街 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基坑安全等级 |  |  |  | 基坑支护结构形式 |  |  |  | 基坑施工 进度 | □开挖、□局部 使用、□使用 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 基坑施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |
| 第三方监测单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 抽查内容 |  |  |  |  |  |  |  | 抽查情况 |
| 1 | 专项方案的编制、审查、专家论证情况 |  | 按相关规定编制设计、施工、第三方监测方案。 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 2 |  |  | 是否已组织专家对基坑设计、施工、第三方监测方案进行论证审查。 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 3 |  |  | 基坑施工单位技术负责人、总监理工程师对基坑施工方案签字批准。 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 4 |  |  | 施工现场有较大变更出具设计变更及施工方案变更后或超出设计有效使用期限的基坑应重新组织专家论证。 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 5 | 各方责任主体行为 |  | 施工前，建设单位应组织施工、监理等单位或委托第三方监测单位，对邻近建（构）筑物的现状进行调查、测绘或摄像，并作相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 6 |  |  | 各方责任主体项目负责人及施工单位的技术负责人应参加基坑工程（分段）验收，并在验收记录上签字。 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 7 |  |  | 基坑施工前，施工单位向施工作业班组、作业人员作安全技术交底，并双方签字确认。 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 8 |  |  | 施工单位应按方案要求对基坑进行监测并作记录。 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 9 |  |  | 应把深基坑工程作为本工程的重大危险源在工地明显位置进行公示。 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 10 |  |  | 施工单位应编制基坑工程应急救援预案，并组织演练。 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 11 |  |  | 基坑监测超出预警值或支护设施已产生局部超限变形的，建设单位应组织相关单位出具处理意见并落实相应处理措施。 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 12 |  |  | 第三方监测单位现场监测人员持证上岗情况。 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 13 |  |  | 第三方监测单位按方案要求对基坑进行监测并记录，及时将监测报告上报相关单位。 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 14 | 现场实施情况 |  | 支护结构（包括支护桩、地下连续墙、锚索、锚杆、土钉等）及其原材料、混凝土试件、喷锚混凝土厚度等应按相关要求进行检测。 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 15 |  |  | 是否按方案施工，基坑放坡比例、护坡措施、开挖等应符合设计方案和施工方案要求。 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 16 |  |  | 坑顶和坑底应按设计方案要求设置排水措施、防护拦杆、上下通道等。 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 17 |  |  | 基坑深度2倍范围内的临近工程有正在桩基施工、基坑开挖、边坡工程、盾构顶进、爆破等作业的，应采取相应安全防护措施；基坑深度2倍范围内有市政道路或施工道路的载重汽车通过的，应有相应的安全防护措施。 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 18 |  |  | 按方案要求设置出土通道及出土口的情况。 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 19 |  |  | 基坑边2米范围内不得有积土、料具堆放等，2米外应按设计方案要求进行堆载。 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 20 |  |  | 第三方监测单位是否按监测方案进行现场布点监测，并由建设单位组织各方进行验收。 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 21 |  |  | 论证专家应按《佛山市南海区深基坑工程管理暂行办法》（南建设〔2015〕146号）在基坑实施过程进行阶段性检查，并形成检查文件放工地备查。 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 22 | 其他情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 符合 项，占 %；基本符合 项，占 %；不符合 项，占 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理情况: □ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。 □ 发出《责令改正通知书》（NO. ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。 □ 发出《责令停工通知书》（NO. ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。 □ 记分情况：对施工企业记 分，对监理企业记 分，对项目管理人员共发出记分通知书 份，共记 分。 检查人员： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 年 月 日 |  | 施工单位： 年 月 日 |  |  | 监理单位： 年 月 日 |  | 第三方监测单位： 年 月 日 |  |  | 其他单位： 年 月 日 |  |

附件3

南海区建筑工程施工安全监督抽查表

（施工现场消防安全）

| 工程名称 |  |  |  |  | 所属镇街 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模 |  | 框架/ 层， 平方米 |  |  | 进 度 |  |
| 抽查部位 |  | 号楼， 层： 部位 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |
| 序号 | 项目 | 抽查内容 |  |  |  | 抽查情况 |
| 1 | 专项施工方案编制、审查情况 | 施工现场防火技术方案的编制、审批情况。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 2 |  | 监理单位对防火技术方案的审查情况。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 3 | 各方责任主体行为 | 各方责任主体参加施工现场消防设施验收，并在《施工现场消防设施验收表》上签字。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 4 |  | 按规定设置消防安全管理组织机构及义务消防组织，并确定消防安全负责人和消防安全管理人，落实相关人员的消防安全管理责任情况。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 5 |  | 消防安全管理制度内容完善（消防安全教育培训，可燃及易燃易爆危险品管理，用火用电、用气管理，消防安全检查，应急预案演练等制度）。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 6 |  | 动火作业前是否进行动火作业审批。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 7 |  | 施工现场消防重点部位应进行登记，填写《施工现场消防重点部位登记表》。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 8 |  | 施工单位应设置消防安全管理组织机构。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 9 |  | 是否编制灭火及应急疏散预案及消防疏散图，并组织演练。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 10 |  | 消防安全教育培训、消防安全技术交底情况。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 11 |  | 施工现场的消防安全负责人是否按要求定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全检查，安全隐患处理及复查验收情况。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 12 |  | 临时用房材料防火等级及验收使用情况。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 13 | 现场实施情况 | 施工现场是否按施工总平面图布局及按防火技术方案实施（楼层消防立管、灭火器等消防设施的配置、现场应急照明设施等）。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 16 | 其他情况 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 符合 项，占 %；基本符合 项，占 %；不符合 项，占 % |  |  |  |  |  |
| 处理情况: □ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。 □ 发出《责令改正通知书》（NO. ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。 □ 发出《责令停工通知书》（NO. ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。 □ 记分情况：对施工企业记 分，对监理企业记 分，对项目管理人员共发出记分通知书 份，共记 分。 检查人员： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位: 年 月 日 |  |  | 监理单位: 年 月 日 | 其他单位: 年 月 日 |  |  |

附件4

在建工程疫情防控措施检查表

| 项目名称 |  |  |  | 所在镇街 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 红线内宿舍 | 栋,合计 ㎡,可容纳 人 |  |  |  |  |  |  |
| 红线外宿舍 | 栋,合计 ㎡,可容纳 人 |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  |  | 检查情况 |  |  |
| 编制疫情防控工作方案及应急处置预案,明确健康检查、防疫消杀、信息登记和宣传教育等工作的分工和责任。监理单位审查预案,并督促落实。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配备充足的卫生防护物资（满足一个月满负荷使用） | 一次性医用口罩 |  |  |  |  |  |  |
|  | 测温枪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业消毒纸巾、医用乳胶手套、84消毒剂、含氯消毒液等防疫物资储备。 |  |  |  |  |  |  |
| 严格做好工地封闭式管理，办公区、施工作业区以及工地内外的生活区只保留1个出入口；工地办公区、施工作业区、生活区要按《工地场所人员健康情况采集操作指引》要求，结合现场实际情况，单独设立“场所码”，人员进入需先扫“场所码”。 （出入口应设置防控卡点，防控卡点实行24小时人员值班制度，所有进入工地范围内的人员必须做好测温、扫码、信息登记） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设置体温检测点(必须在工地大门出入口、生活区出入口、隔离观察区出入口设置体温检测点，加强工地人员身体检查，建立全体人员体温测量登记册，每日至少对每人体温测量2次并登记） |  |  |  |  |  |  |  |
| 坚持“戴口罩、不聚集、常通风、勤洗手”等疫情防控措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工地要选择通风条件良好的设置独立房间作为观察室，观察室要备齐体温计、洗手液、纸巾、口罩、一次性手套、消毒液等个人防护用品和消毒用品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公和生活区要保持空气流通，垃圾要及时清扫。是否定期对工地重点部位进行消毒。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强对参建人员健康知识的教育（通过短信、微信、朋友圈、网络教学等方式，及时向全体待返岗人员宣传培训疫情防控要求，普及疫情防控知识；在公告栏、宣传栏、各出入口，工作场所、工地食堂、宿舍等公共场所张贴疫情防控海报或警示标志） |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育引导参建人员尽量减少外出，避免前往人群聚集，对居住在居民小区和城中村的参建人员要严格服从所在区域疫情防控要求。从外地来返佛山、新进参建人员要落实“三天两检”核酸检测要求，取得阴性报告后方可进入工地，并建立台账，留置工地备查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工地食堂工作人员应持有健康证，佩戴合格口罩，每周进行核酸检测；应为施工人员提供饭前洗手的必要盥洗设施和洗手液，餐具使用后进行消毒。集体食堂按规定应领取餐饮服务许可证。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 积极接种，项目部要负起组织参建人员接种疫苗的主体责任。要按照应接尽接，完成疫苗接种工作。符合六个百分百要求（一、100%实名扫码（亮码）登记，二、100%核查人员行程，三、100%查验核酸检测结果，四、100%接种新冠疫苗，五、100%做好“双报告”，六、100%落实应急值守） |  |  |  |  |  |  |  |
| 与专业分包单位签订疫情防控协议书，明确各自的防控职责并加强监督管理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 按《广东省建设工地疫情防控工作专班关于印发广东省建设工地新冠肺炎疫情应急处置方案（第二版）的通知》要求，分5类场景开展疫情应急处置演练。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展全员核酸检测工作；每周20%的比例进行核酸抽检（必须包含保安等4类重点人员）；工地外居住的参建人员每周开展一次核酸检测工作。 全员核酸检测情况: 项目参建总人数 已检人数 未检人数 . 每周20%人员检测人数 （检测日期 ） 重点人员检测人数 （保安、厨师、采购等岗位） 工地外居住的人数 （每周开展一次核酸检测） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工地近期是否有从中高风险地区来返人员：（从中高风险地区来返 人，累计重点人员 人，当日新增重点人员 人。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理情况: □ 建设单位督促监理单位进行整改及跟踪落实。 □ 发出《责令改正通知书》（NO. ），责令限期整改，建设单位复查后将整改情况报监督站。 □ 发出《责令停工通知书》（NO. ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。 □ 记分情况：对施工企业记 分，对监理企业记 分，对项目管理人员共发出记分通知书 份，共记 分。 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位: 年 月 日 |  | 施工总承包单位: 年 月 日 | 分包单位: 年 月 日 |  |  | 监理单位: 年 月 日 |  |