
附件2

佛山市南海区危险性较大分部分项工程安全专项方案评审论证管理工作流程图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                                                         





                                                                      论证结伦：

                                                                        通过

                                                                     

                                                                     论证结论：

                                                                      不通过
                                                            论证结论：

                                                           修改后通过                                                            



















人员入场，组长宣读专家组论证结论





1.专项方案电子版、纸质材料各一份；


2.评审论证计划书和参会人员名单及相应资格证明资料；


3.毗邻地铁线路的项目还应提交地保办批文。





计划召开论证会前5天


提交资料





工程质量安全监督机构到会人员填写《评价表》





打印专家资格证明并盖章，和《论证审查表》一起各一份交施工、监理、工程监督部门存档





论证管理点将资料录入管理系统





计划召开论证会前3天


市建协抽取专家





论证会结 束





论证管理点在管理系统中上传


相关数据





组织单位通知建设、监理等人员出席论证会,工程质量安全监督部门视情况参加





论证管理点将专项方案发送至各专家邮箱


并确认





论证会召开前1天


各专家将方案初审意见表电子版发至论证管理点，论证管理点录入管理系统





方案修改经审批后


报送论证管理点





管理员确认到会人员身份资格





论证管理点联系组长，组长审阅通过后签名确认





论证会召开前


打印《论证审查表》，各方到会人员签到





专家推荐组长





论证管理点将《论证审查表》的修改意见部分扫描并上传系统





组长主持会议





专项方案编制人简要介绍专项方案





修改通过后的《论证审查表》、专项方案复印件送监督机构存档





专家提问，相关单位解答





各专家发表初审意见





论证完成





相关人员离场，专家组汇总审核意见，填写《论证审查表》









