[image: image1.png]B 1Lk v T DX ] S R K 4% e e



主动公开                       
南建〔2015〕14号                

佛山市南海区国土城建和水务局关于印发
佛山市南海区2015年建筑施工安全生产
攻坚工作方案的通知
各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程施工安全监督站，区建筑业协会：
《佛山市南海区2015年建筑施工安全生产攻坚工作方案》业经区政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。执行过程中遇到的问题请径向南海区国土城建和水务局工程质量安全监管科反映（联系电话：86237810）。
佛山市南海区国土城建和水务局
2015年5月15日
佛山市南海区2015年建筑施工安全生产
攻坚工作方案
根据《广东省安全生产委员会关于印发〈广东省2015年安全生产重点行业领域重点地区攻坚工作方案〉的通知》（粤安〔2015〕7号）的要求，我区被确定为广东省建筑施工安全生产重点攻坚地区。为切实加强安全生产工作，全面提升建筑行业领域安全生产水平，进一步提升施工企业安全管理水平，强化我区建筑行业监督管理能力，全面推行建筑工地精细化管理，有效防范和遏制重特大事故，结合我区建筑业实际情况，制定本工作方案。
一、工作目标
通过重点攻坚、集中整治，力争在2015年解决安全生产重点和难点问题，加强建筑行业领域安全监管，全面提升我区建筑企业本质安全水平和防范重特大事故的能力，遏制发生建筑行业重特大安全事故；建设行政主管部门安全监管能力明显提升，形成建筑施工安全生产工作的长效机制。
二、成立领导机构
为加强领导，做好统筹工作，我区成立攻坚工作领导小组。工作领导小组组长由区政务委员、区国土城建和水务局局长蔡汉全担任，常务副组长由区国土城建和水务局常务副局长林健担任，副组长由区国土城建和水务局副局长关胜、肖筱刚担任，区国土城建和水务局建筑市场监管科及工程质量安全监督科、区建筑工程施工安全监督站负责人以及各镇（街道）国土城建和水务局分管建工的负责人为工作领导小组成员。领导小组下设办公室，设在区国土城建和水务局工程质量安全监管科。
三、重点工作任务
（一）细化工作计划和方案
各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站要高度重视，按部门职责，根据实际制订全年房屋建筑和市政基础设施工程监管检查计划和方案，将监管责任落实到人；区国土城建和水务局相关职能科室要密切配合，主动与相关部门（单位）联系，确保各项工作落实到位。
（二）落实企业主体责任
区镇两级国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站需督促指导辖区建筑施工企业按照国家有关法律法规和有关规定，健全企业全员安全生产责任体系，完善安全生产规章制度，加强对企业人员的教育培训，注重安全文化建设，严格执行企业负责人带班制度，切实加强施工现场安全管理。
（三）深化安全隐患排查治理
1.完善企业安全生产隐患自查机制，建立建筑安全生产隐患排查、整改、上报和考核制度，确保建筑安全生产隐患排查治理工作的全覆盖和无缝化监管，实现隐患排查治理工作的常态化和制度化。指导企业定期开展隐患自查自报，并通过监理月报、快报等方式及时报送。
2.各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站等部门通过日常安全生产检查的形式，对辖区内在建房屋建筑和市政工程项目开展安全检查和整改隐患问题，对存在重大隐患的要进行停工整改。
3.加大对重点地区、企业和项目的监督检查，实施差别化监管，严厉打击建筑施工现场无证上岗现象，让安全监管不留死角和盲区。凡去年发生过安全事故的企业所有在建工程及含有超过一定规模的危险性较大分部分项工程要列为监管重点。对严重忽视安全生产的企业、性质严重的违法行为和可能酿成重特大事故的安全隐患，要公开进行曝光，要增加检查的频次，要依法从重处罚，让思想麻痹和心存侥幸的人受到教育和震动。
（四）提升企业安全责任意识
1.为加强对施工工地的安全监管，需严格落实《佛山市南海区国土城建和水务局建筑工地项目管理人员到位专项整治工作方案》，进一步完善工地现场及视频点名制度，研究试行掌经脉点名制度，使工地项目管理人员在岗履责成为长期监管要点，充分发挥监理单位的现场监管作用，建立流畅的安全生产层级管理体系，以管人为基础，抓住责任落实，铁腕整治。对项目管理人员经常不能在岗履责的工程项目，通过集中约谈、安全生产动态扣分、诚信扣分、差异化加大点名力度等严厉措施促进企业整改。
2.严格贯彻落实《住房城乡建设部关于印发〈建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）〉的通知》，制定检查计划，通过市场行为的定期检查和突击检查，严厉打击违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为。对发现认定有上述违法行为的单位和个人，除依法给予罚款、停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书、停止执业、吊销执业证书等相应行政处罚外，并要按照《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》规定，采取限期不准参加招投标、重新核定企业资质、不得担任施工企业项目负责人等相应的行政管理措施进行处理，从准入监控着手在源头上严把建筑工程施工安全管理关。
（五）加强培训学习，全面提升管理水平
1.区内所有监管人员深入学习《安全生产法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》和《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》等有关法律法规和文件规定，通过参加省、市监督员培训及定期开办质量安全方面的专题培训讲座，进一步规范监管行为，提升监管水平，同时让所有监督人员清楚认识自己在执法过程中的权责和义务。
2.开展“建设行业从业人员行为规范年”活动，委托区建筑业协会对项目负责人、专职安全员、建筑工人进行系统、大规模培训。狠抓行业从业人员教育培训,特别是安全生产教育培训，规范从业人员行为，提高专业水平,加强我区有关政策的宣传指引，提升建筑行业规范化管理水平。
（六）加强监管能力建设
为强化行政监管人员安全生产监管责任意识，加强监管力度，落实强管、严管要求，制定并试行《佛山市南海区国土城建和水务局关于实行工程监督人员管理和绩效考评办法（试行）的通知》和《佛山市南海区国土城建和水务局房屋市政工程质量安全监督工作考核方案》，从监督程序和监督效果两方面对区镇两级监督机构和监督人员进行严格检查考核。在现有的佛山市危险性较大工程安全论证专家库的基础上，结合我区实际情况，建立我区的危险性较大工程安全论证专家库。
（七）落实安全事故演练全覆盖工作
为提升全区建筑施工企业安全管理水平和防范重特大事故的能力，区镇两级国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站需严格落实《佛山市南海区国土城建和水务局2015年生产安全事故应急演练全覆盖工作方案》，并要求各建筑施工企业按照要求定期举办安全事故应急演练，加强统筹、监督，演练不能做形式、走过场，要真正做到使广大企业员工、人民群众提高安全避险意识，面对事故临危不乱，避免造成重大人员伤亡。
四、主要工作措施（具体工作任务分解详见附件）
（一）召开年度工作部署会。召开2015年南海区建设工程管理工作会议，部署本年度建设工程管理工作目标及任务。制定建设工程管理工作实施方案，分类指导，目标明确。
（二）加强日常监督巡查。加强对区内在建房屋建筑和市政工程项目的日常巡查，落实领导带班视频点名等制度，以高频次、全覆盖、多渠道的方式落实建筑施工安全监管工作。
（三）加强从业人员培训。有计划地组织开展建筑施工安全监管人员和施工企业管理人员专题培训；组织施工企业开展交流学习，充分发挥施工现场管理较好的企业的引领、示范作用；积极组织监管人员参加省、市监督员培训及定期开办质量安全方面的专题培训讲座。
（四）发挥监理企业现场监管作用。充分发挥监理企业现场管理作用，规范监理单位报送情况制度，充分为建筑施工现场安全管理实时监控提供保障。
五、工作要求
（一）加强组织领导。各镇（街道）国土城建和水务局要相应成立工作领导小组，加强组织协调，确保各项工作任务的落实。
（二）明确监管重点。各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站应结合我区实际情况，确定管辖范围内的建筑施工安全重点企业，突出重点，加强监管。
（三）及时反馈问题。各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站在推动建筑施工安全生产攻坚工作中如遇到突出问题，请及时向领导小组办公室反映。
附件：佛山市南海区建筑施工安全生产攻坚工作任务进度分解表
附件
佛山市南海区建筑施工安全生产攻坚工作任务进度分解表
	序号
	项目名称
	目标任务
	计划进度
	牵头单位
	落实单位

	1
	召开年度工作
部署会
	部署全年建设工程管理任务。
	2015年3月底完成
	区住建局
	区质监站、各镇（街道）国土城建和水务局

	2
	房屋建筑和市政基础设施工程监管督查计划
	制定建筑施工行业监管督查规划。
	2015年4月完成
	区住建局
	区住建局、区质监站

	3
	落实企业主体责任
	督查建筑施工企业落实现场安全生产管理制度情况
	2015年12月前完成
	区住建局
	区质监站、各镇（街道）国土城建和水务局

	4
	深化隐患排查治理
	开展日常施工现场巡查工作，督促落实施工现场安全隐患整改到位
	2015年1月至2015年12月
	区住建局
	区质监站、各镇（街道）国土城建和水务局

	
	
	落实施工企业负责人和技术负责人带班检查制度。
	2015年1月至2015年12月
	区住建局
	区住建局、区质监站、各镇（街道）国土城建和水务局

	
	
	企业自查，建立隐患排查台账，落实监理报送制度。
	2015年5月开始
	区住建局
	区质监站、各镇（街道）国土城建和水务局

	5
	提升企业安全责任意识
	完善工地现场及视频点名制度。
	2015年10月前完成
	区住建局
	区质监站、各镇（街道）国土城建和水务局

	
	
	签订安全生产目标责任书。
	2015年5月前
	区住建局
	区住建局

	
	
	严厉查处建筑市场违法违规行为。
	2014年10月开始
	区住建局
	区质监站、各镇（街道）国土城建和水务局

	6
	组织培训学习，提升监管部门和企业管理水平
	组织区内建筑工程监管人员培训学习，定期开展专题讲座。
	2014年12月开始
	区住建局
	区监督站

	
	
	组织区内施工企业负责人、现场管理人员及从业工人培训学习。
	2015年12月前完成
	区住建局
	区质监站、各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑行业协会

	
	
	开展对区镇两级监督机构和监督人员检查考核
	2015年5月开始
	区住建局
	区住建局

	
	
	建立我区危险性较大工程安全论证专家库。
	2015年9月份前完成
	区住建局
	区住建局

	7
	统筹资源，加强执法
	区住建局领导带班视频点名制度。
	2015年5月开始
	区住建局
	区住建局、区质监站

	
	
	对重点监控企业实行差异化管理，对全区在建工程进行检查。
	2015年1月至2015年12月
	区住建局
	区住建局、区质监站、各镇（街道）国土城建和水务局

	
	
	开展每季度安全生产大检查和不定期的飞行检查。
	2015年1月至2015年12月
	区住建局
	区住建局、区质监站、各镇（街道）国土城建和水务局

	
	
	加强深基坑、高大模板等重大危险源的专项检查工作。
	2014年12月至2015年12月
	区住建局
	区住建局、区质监站、各镇（街道）国土城建和水务局

	8
	安全事故应急演练全覆盖
	统筹、组织开展全区的建筑施工安全事故应急演练
	2015年1月至2015年12月
	区住建局
	区住建局、区质监站、各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑行业协会



  佛山市南海区国土城建和水务局建设综合室   2015年5月15日印发
�








PAGE  
— 2 —

