[image: image1.png]



主动公开                   南建设函〔2017〕71号
佛山市南海区国土城建和水务局关于印发
《南海区房屋市政工程2017年春节节后复工安全培训教育工作方案》的通知
各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程质量（施工安全）监督站，各建设、施工、监理单位，各有关单位：

根据《佛山市住房和城乡建设管理局关于加强全市房屋建筑工程2017年春节节后复工安全培训教育的通知》（佛建管〔2017〕60号）、《关于开展南海区2017年春节节后复产安全培训教育工作的通知》（南安办〔2017〕14号）等文件要求，我局制定了《南海区房屋市政工程2017年春节节后复工安全培训教育工作方案》，现印发给你们，请认真遵照执行。执行过程中遇到的问题，请径向我局沟通联系。
                        佛山市南海区国土城建和水务局
2017年2月8日

（联系人：李工，联系电话：0757-86339642，电子邮箱：410789818@qq.com）
南海区房屋市政工程2017年春节节后复工

安全培训教育工作方案

为加强春节后复工全区建筑施工安全生产管理工作，增强企业负责人和从业人员的安全意识，严防节后复工建筑施工生产安全事故发生，确保全年安全生产形势的良好开局，根据《佛山市住房和城乡建设管理局关于加强全市房屋建筑工程2017年春节节后复工安全培训教育的通知》（佛建管〔2017〕60号）、《关于开展南海区2017年春节节后复产安全培训教育工作的通知》（南安办〔2017〕14号）等文件要求，结合我区实际，我局决定从即日起开展南海区房屋市政工程2017年春节节后复工安全培训教育工作。现制定培训教育工作方案如下：

一、工作目标

春节过后各建筑工地陆续复工生产，大量新进工人上岗作业，容易出现工人情绪松懈，注意力不集中，安全生产意识弱化等现象，是全年生产安全事故的易发期、多发期。通过节后复产安全培训教育，让各有关责任主体树立“安全培训不到位就是重大安全隐患”意识，自觉落实安全培训主体责任，扎实开展安全生产教育培训工作，保证施工作业人员特别是新入职工人具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生。

二、工作步骤

南海区房屋市政工程2017年春节节后复工安全培训教育工作分三个阶段进行：

（一）动员部署阶段（2017年2月7日至2月10日）：各有关单位要认真学习各级有关节后复产安全培训教育工作通知和会议精神，结合建筑行业特点，制定具体实施方案，明确工作分工，落实专人负责，全面部署本单位节后复产安全培训教育工作。2月10日前，各镇（街道）国土城建和水务局将本部门节后复工安全培训教育工作实施方案上报我局质安科。

（二）组织实施阶段（2017年2月13日至3月17日）：各有关单位应按照本方案和具体实施方案组织开展节后复工安全培训教育工作。我局将结合第一季度安全生产大检查行动对各在建工地相关责任主体开展工作情况进行抽查，检查发现未按规定开展节后复工安全教育培训、或安全教育培训弄虚作假，特别是对节后复工安全教育有关工作未落实到位擅自开工建设的施工项目，我局将要依规予以严肃处理。

（三）总结验收阶段（2017年3月20日至3月24日）：各有关单位应对照工作要求，及时查漏补缺，并认真总结经验形成书面材料留置本单位或本项目备查。

三、工作要求

（一）各有关单位要高度重视节后复工安全培训工作，充分认识做好春节后复工安全教育培训工作的重要性，认真抓好节后从业人员的岗前安全培训，重点加强新招、调岗职工、特种作业人员的安全培训，做到职工岗前安全教育全覆盖、管理人员安全专项培训全覆盖。

（二）各镇（街道）国土城建和水务局要至少组织一场建筑行业节后复工安全教育培训，培训可根据实际情况灵活采取集中宣讲、现场带教、事故警示、聘请安全专家开展隐患排查等形式进行，同时要建立安全生产培训台账（包括文件、图片、总结等资料），并于3月18日前将培训总结以邮件形式报送至我局质安科。

（三）区建筑工程质量（施工安全）监督站要结合日常监督检查活动，督促各建筑工地深入落实“三个一”安全防范措施：广泛开展一次安全生产培训和宣传、全面进行一次设备安全检查、认真制定一套复产方案，重点抽查在建工地有关责任主体安全生产教育和技术交底资料，特别是新招收工人和转岗工人的上岗或转岗培训，确保各类施工人员了解其所施工区域存在的危险源，增强从业人员的自我保护和防范意识。

（四）我局将于近期举办一场全区房屋市政工程2017年春节节后复工安全教育培训活动，请各有关单位届时积极参与，相关具体事项我局将另行通知。
抄送：佛山市住房和城乡建设管理，区安委办。
�








23
— 4 —

