[image: image1.png]



主动公开                   南建设函〔2018〕170号
佛山市南海区国土城建和水务局关于印发

南海区房屋市政工程安全生产“百日

会战”行动方案的通知

各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程施工安全监督站，各建设、勘察、设计、施工、监理单位，各有关单位：
为深刻吸取中交二航局佛山地铁2号线一期施工工地“2·7”隧道透水坍塌事故教训，深入推进全区房屋市政工程安全生产大检查工作，根据《佛山市住房和城乡建设管理局关于印发佛山市房屋建筑工程安全生产“百日会战”行动方案的通知》（佛建管函〔2018〕204号）、《佛山市交通运输局关于印发佛山市交通运输行业安全生产“百日会战”行动方案的通知》（佛交〔2018〕169号）、《佛山市南海区人民政府安全生产委员会关于印发佛山市南海区安全生产“百日会战”行动方案的通知》（南安委〔2018〕6号）等文件要求，我局决定从即日起至5月10日开展全区房屋市政工程安全生产“百日会战”行动。现将《南海区房屋市政工程安全生产“百日会战”行动方案》印发你们，请认真贯彻落实。
                        佛山市南海区国土城建和水务局  
2018年3月8日        
（联系人：鞠轶星，联系电话：86237810）

  抄送：佛山市住房和城乡建设管理局、佛山市交通运输局，区安委办。

南海区房屋市政工程安全生产“百日会战”

行动方案
为全面贯彻落实近期国家、省、市、区关于安全生产工作指示精神，深刻吸取中交二航局佛山地铁2号线一期施工工地“2·7”隧道透水坍塌事故、韶关市韶钢“2·5”较大煤气管道泄漏事故和清远市“2·17”较大火灾事故等事故教训，全面落实安全生产责任制，更深入地推进安全生产大检查，消除安全隐患，化解安全风险，堵塞监管漏洞，坚决防范我区房屋市政工程安全生产事故的发生，确保全国“两会”期间安全生产形势稳定，根据上级有关工作部署，制定本行动方案。

一、总体要求

按照“全面检查、严格执法、彻底整治”的总要求，坚持问题导向，从即日起至5月10日全面深入开展全区房屋建筑施工安全生产“百日会战”行动，彻查安全隐患，强化对安全生产隐患违法非法行为的严查重罚,推动企业全面落实安全生产主体责任，堵塞管理漏洞，加强源头治理，以防范安全生产事故为主要目的开展全区房屋市政工程安全生产“百日会战”行动，力保2018年节后和全国“两会”期间我区房屋市政工程安全生产形势稳定。

二、组织领导

为做好“百日会战”行动各项工作，决定成立南海区房屋市政工程安全生产“百日会战”领导小组。由我局分管局领导担任组长，局工程质量安全监管科、建筑市场监管科、区建筑工程施工安全监督站主要负责人为副组长，组织指导全区开展房屋市政工程安全生产“百日会战”专项行动。   

三、行动时间及范围

时间：即日起至5月10日。

范围：全区纳入住房城乡建设系统监管的在建房屋市政工程。

四、排查重点内容和严处措施

（一）排查的重点内容。本次专项行动各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站要结合工作实际，在开展安全生产大检查和专项整治行动的基础上，找准管理的薄弱环节和重点问题，针对事故易发的企业、项目、部位和形式等，确定重点排查内容，全面开展排查。严查以下重点内容：

1.企业

（1）2017年以来发生建筑施工安全生产事故的企业；

（2）未落实节后复工“三个一”（开展一次全员安全培训、制定一套节后复工安全方案、开展一次设备试运行安全作业检查）的企业；

（3）企业或工程项目负责人被安全生产动态扣分达到满分值70%的企业；

（4）违反安全管理法规被主管部门依法作出行政处罚、被停工整改的企业。

2.工程

（1）大中型公共建筑工程、市政工程、房地产开发项目和保障性安居工程；

（2）有深基坑、高大支模、地下开挖、使用大型起重设备的项目；

（3）文明施工水平差、工地管理混乱的项目；

（4）安全隐患严重且整改不力的项目；

（5）地质条件差，或毗邻山坡、河道以及离既有建构筑物较近的工程项目。

3.行为

（1）建设单位违规将工程项目肢解发包或将工程发包给不具资质的单位；

（2）建设单位未取得建设工程施工许可证和未办理建设工程质量安全监督手续就违规开工建设；

（3）监理单位的总监理工程师和专业监理工程师不到岗履职，存在“失职”行为；

（4）监理规划不切实、监理旁站检查不深入，监理资料造假，存在“失真”的行为；

（5）监理单位督促隐患整改不及时、跟踪不到位，存在监理作用“失控”的行为；

（6）施工单位安全保障体系不健全，特别是施工企业安全管理机构、安全生产责任制度、安全管理机制、安全管理档案等不健全；

（7）危险性较大分部分项工程施工方案的编制、审批、专家论证、验收和动态检测或现场实施情况检查等未依规定落实；

（8）施工现场安全防护不到位。特别是安全防护用具、防护用品如安全帽、安全带和安全网未按规定配备合格产品和正常使用，“四口、五临边”及危险部位的防护措施未按标准规范落实到位；

（9）现场起重设备未纳入登记备案或未经检测合格就投入使用；

（10）施工关键岗位人员特别是特种作业人员未持证就上岗以及建筑工人未经岗前安全教育培训就上岗；

（11）施工现场违章指挥、违规操作，违反工艺程序、强制标准和违反劳动纪律的行为；

（12）施工单位存在违反建筑市场管理法规转包、挂靠和违法分包工程，以包代管的行为。

（二）严处的措施。区镇各部门须按照有关规定和标准对工程建设各方主体以及工程项目进行认真检查，发现存在施工安全违法非法行为的，依据相关法律法规裁量权的上限予以严肃处理，将其违法行为或其他不良行为记入佛山市建筑诚信评价体系管理平台。对未按规定开展“百日会战”行动、未及时按规定时限整改隐患或拒不整改的、存在重大安全隐患等情况的工程项目给予责令整改、责令停工、责令停业整顿、逐级提请省厅暂扣安全生产许可证等严格处理。

五、工作步骤

“百日会战”行动分三个阶段：

（一）发动和全面开展阶段（即日起—3月9日）。各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站根据方案要求，在发动企业自查自纠的基础上，对照方案内容和安排，全面开展本辖区房屋市政工程“百日会战”专项行动。

（二）深入推进阶段（3月9日—3月底）。各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站持续深入推进安全生产“百日会战”行动，结合节后企业复工安全生产特点，督促企业落实以“三个一”为重点的安全措施。同时，加大对各类安全隐患和各类安全生产非法违法行为打击力度，做到顶格处理、顶格处罚，严肃查办，绝不姑息。

（三）总结提升阶段（3月底—5月10日）。区局进一步发挥领导带头作用，带队开展安全检查，查漏补缺，堵塞漏洞，降低安全风险，确保安全生产形势稳定。

六、工作要求

（一）全面落实企业安全生产主体责任，全面落实“三个全覆盖”。区镇各部门要把落实企业安全生产主体责任作为专项行动的根本落脚点，督促企业严格按照《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于全面落实企业安全生产主体责任的通知》（粤委办发电〔2018〕15号）要求落实安全风险管控、隐患排查治理等主体责任。要坚决落实“三个全覆盖”：一是警示教育全覆盖。区镇各部门要组织企业接受一次深刻的警示教育（《生命至上——2017佛山市安全生产警示教育片》可在“佛山安监”微信公众号菜单栏“情报站”中“警示教育片”下载观看）；二是节后复产复工“三个一”全覆盖，各区局指导督促全区所有房屋市政工程项目完成“三个一”工作目标，未落实“三个一”的企业不得开工生产、施工；三是企业签订安全生产责任承诺书全覆盖，区镇各部门要按照《佛山市南海区国土城建和水务局关于在建房屋市政工程开展节后复工安全生产等工作的通知》（南建设函〔2018〕145号）等文件要求，督促企业签订《企业安全生产承诺书》（见附件），并做好承诺书收集工作以备抽查检查。

（二）加大监管执法和检查力度，严查重罚违法违规行为。各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站要做到五个100%，要坚持对非法违法行为和重大事故隐患“零容忍”，一经发现，做到从严查处、打击到位，依法整改消除重大安全隐患。

（三）强化对央企、省企和区属国有企业的安全监管。各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站要依照安全生产法的规定，严格落实安全生产属地直接监管责任，对各类央企、省企和区属国有企业开展严查严管，实施无差别化的监管执法措施。

（四）加强宣传，落实大检查报告制度。各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站要推行违法行为曝光工作机制，强化警示教育，加强社会监督，畅通渠道，鼓励发动群众举报、媒体曝光违法违规行为，加大举报奖励力度。继续落实大检查统计、汇总制度；

（五）加强督导，强化问责。强化事故问责和安全生产“一票否决”制度的落实，对因履职不到位、工作不落实导致发生人员死亡事故的单位和个人依法从严顶格处理。

附件：企业安全生产承诺书

附件

企业安全生产承诺书

为进一步落实企业安全生产主体责任，防止和减少各类生产事故发生，本单位郑重承诺如下：

一、认真落实企业主要负责人职责。主要负责人是企业安全生产的第一责任人，对企业的安全生产工作全面负责。切实担负起本企业的安全管理职责，建立健全并严格执行安全生产责任制，确保安全生产工作有效落实。

二、建立健全各项安全生产规章制度。层层建立安全生产例会、例检和责任制考核制度，推动企业安全生产责任全员全岗位全覆盖，建立自我约束、自我激励的内生机制。

三、不断提高从业人员安全素质。定期进行全员安全教育培训，建立“三级教育”档案，按规定配备安全管理人员，特种作业人员确保持证上岗。

四、提升企业本质安全。加大安全与职业病防治投入，落实安全与职业健康管理措施，持续推进安全标准化创建，做好安全设施维护保养，不使用淘汰工艺和设备。

五、做好安全大检查和节后复工复产“三个一”（制定一套节后复产方案，完成一次复产前设施设备的全面检修，开展一次全员安全生产培训）安全防护措施，扎实开展安全风险管控和事故隐患排查治理工作。

六、提高企业安全生产基础管理水平。强化自我约束、自我完善，提升本企业标准化水平，积极弘扬安全文化，营造安全生产氛围。

七、强化企业安全应急管理。制定具有针对性、实用性的事故应急救援预案并定期组织演练，加强应急保障；发生事故果断处置，并按程序及时如实上报，配合做好事故调查和善后处置。

八、依法生产经营，严格执行安全许可制度，严格遵守国家安全生产各项法律、法规，认真做好生产、经营各环节安全生产工作，确保不发生各类生产安全事故和职业病危害事故。

此承诺书接受企业职工、政府部门及社会监督，如有违法违规行为，愿承担相应法律责任。

                 企业法定代表人/经营者（签字）：

企业（盖章）

                       年    月   日
�








23
— 2 —

