[image: image1.png]



主动公开                   南建设函〔2018〕347号
关于印发佛山市南海区国土城建和水务局2018年安全生产应急演练全覆盖工作
方案的通知
各镇（街道）国土城建和水务局、市政管理部门，区建筑工程施工安全监督站，各有关单位：

根据《佛山市住房和城乡建设管理局关于印发2018年应急演练全覆盖工作方案的通知》（佛建管函〔2018〕324号）、《佛山市南海区安全生产委员会办公室关于印发佛山市南海区2018年安全生产应急演练全覆盖工作方案的通知》（南安办〔2018〕57号）文件要求，现将《佛山市南海区国土城建和水务局2018年安全生产应急演练全覆盖工作方案》印发给你们，请按工作方案执行。执行过程中遇到的问题，请径向我局沟通联系（联系人：钟暾，联系电话：86231980）。
[image: image2.png]



                        佛山市南海区国土城建和水务局
2018年5月7日

佛山市南海区国土城建和水务局2018年安全生产应急演练全覆盖工作方案

为全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《国务院办公厅关于印发〈突发事件应急预案管理办法〉的通知》等法律法规关于加强应急演练的规定，切实提升我区生产安全事故防范和应急处置能力。根据《佛山市住房和城乡建设管理局关于印发2018年应急演练全覆盖工作方案的通知》（佛建管函〔2018〕324号）、《佛山市南海区安全生产委员会办公室关于印发佛山市南海区2018年安全生产应急演练全覆盖工作方案的通知》（南安办〔2018〕57号）等文件要求，制定本方案。

一、指导思想

各镇（街道）国土城建和水务局、市政管理部门，区建筑工程施工安全监督站要认真贯彻党的十九大精神，坚持以习近平总书记关于安全生产重要思想为科学指引，按照省、市领导关于加强生产安全事故应急演练的要求，强化红线意识，坚持问题导向，树立“演练不到位就是隐患”的理念，通过强化宣传、落实责任、制定计划、加强监督检查等方法方式，继续深入开展应急演练全覆盖工作，推动应急演练常态化、专业化，切实提高应急救援组织协调和现场实战能力。

二、组织架构

为加强2018年安全生产应急演练全覆盖工作的统筹指导，确保取得实效，特成立工作领导小组。工作领导小组组长由我局常务副局长麦满良担任，副组长由副局长张志勇、黄玮瑜、肖筱刚担任，局工程质量安全监管科、城乡建设科、市政路桥养护管理科、住房保障和房屋管理科、物业管理科、市容环卫科、市政道路建设科、区建筑工程施工安全监督站相关负责人担任成员。

三、工作重点

（一）紧密结合实际，强化演练全覆盖。各镇（街道）国土城建和水务局、市政管理部门，区建筑工程施工安全监督站应紧密结合工作实际，建立应急演练全覆盖监管机制，将应急演练全覆盖工作纳入今年安全生产重点工作内容，加强宣传发动，加强监督检查，强化工作绩效考核，全面推进应急演练全覆盖工作，通过演练不断提升生产经营单位的生产安全事故应急处置能力。演练要把握好预案衔接、现场指挥、信息发布等关键环节，突出做好应急响应、协调联动、人员疏散等重点工作。

（二）落实生产经营单位的主体责任。各生产经营单位要把应急演练工作纳入本单位2018年安全生产重点工作之一，认真组织制定并实施本单位的应急演练计划，落实机构、人员、经费和方案，按时组织开展应急演练，并认真做好演练的培训、过程照片、演练总结等档案资料。

四、工作安排

（一）宣传发动及组织谋划阶段（本方案印发之日起至2018年5月初）

各镇（街道）国土城建和水务局、市政管理部门要结合本辖区实际，制定专项工作方案，周密部署、严密组织开展工作。同时，要充分利用广播、电视、报纸等新闻媒体广泛深入宣传生产安全事故应急演练工作，营造社会广泛关注、企业高度重视、员工积极参与的良好活动氛围。

各镇（街道）国土城建和水务局、市政管理部门，区建筑工程施工安全监督站应督促生产经营单位结合自身实际，制定应急演练实施方案，严密、有序地组织开展工作。

（二）实施阶段（5月初-11月）

1.各镇（街道）国土城建和水务局、市政管理部门应紧密结合本辖区本领域安全生产工作实际，积极组织开展安全事故应急演练，协调组织相关生产经营单位和从业人员踊跃参与，并建立健全应急演练全覆盖工作台账，包括应急预案或现场处置方案、应急演练计划或方案以及演练过程照片视频影音资料、演练评估总结等。

各生产经营单位要主动落实安全生产主体责任，按时组织开展安全应急演练，并认真做好演练方案、演练照片、演练总结等档案资料，通过演练及时发现应急资源包括人力、物力、设备等方面的不足，增强员工对安全生产事故救援的信心和应急意识；另按照《佛山市南海区安全生产委员会办公室关于印发佛山市南海区2018年安全生产应急演练全覆盖工作方案的通知》（南安办〔2018〕57号）文件要求，各生产经营单位应在演练完成后10个工作日内，通过“智能安监”管理平台及时将演练方案、过程照片、评估总结等档案资料上传到本企业应急管理档案中。

2.各镇（街道）国土城建和水务局、市政管理部门，区建筑工程施工安全监督站应督促辖区范围内建筑工程生产经营单位按演练计划，认真组织员工开展综合应急演练或专项应急演练。同时，在生产经营单位演练过程中加强技术指导，做好演练记录和总结，及时修正应急预案的不足。

3.演练应注重成效、实际性，总结经验，查找存在的问题，及时整改落实。

（三）总结提升阶段（12月）

各镇（街道）国土城建和水务局、市政管理部门，区建筑工程施工安全监督站要加强对生产经营单位开展应急演练情况的监督检查，对好的经验做法进行总结和推广，并于12月12日前将全年应急演练全覆盖情况书面报送我局。

五、工作要求

（一）加强组织领导。各镇（街道）国土城建和水务局、市政管理部门，区建筑工程施工安全监督站要充分认识应急演练工作的重要性，工作实行领导负责制，主要领导负总责，分管领导负全责，切实加强演练工作的组织领导，精心制定工作方案，认真组织实施，确保工作的顺利开展。我局将结合年底监督管理工作考核，对各镇（街道）、区质监站履行监管责任，督促生产经营单位按计划开展演练情况进行考核。另外，对于检查发现未制定安全事故应急演练方案或未开展安全事故应急演练的生产经营单位，我局将进行严肃处理。

（二）创新演练方式,提高演练实效。各镇（街道）国土城建和水务局、市政管理部门，区建筑工程施工安全监督站要积极推进指导生产经营单位开展“双盲”（事前不通知参演单位演练时间、地点和演练内容）应急演练，重点结合本行业领域和生产经营单位的风险情况，有针对性的开展演练，切实提高演练实效。应急演练结束后，要及时组织召开应急演练总结、评估会议，认真查找在应急演练过程中存在的问题和不足，并积极提出解决问题、弥补不足、完善预案的建议，进一步健全应急管理制度，规范应急管理工作，完善应急管理措施。

（三）强化教育培训，增强安全防范意识。应急演练全覆盖，是为了努力使广大从业人员提高安全避险意识，面对事故临危不乱，避免造成重大人员伤亡。区局、各镇（街道）相关部门，各生产经营单位要以应急救援演练活动为契机，加强对单位人员、企业员工的应急救援教育培训，提高广大从业人员安全避险意识和事故自救能力。
抄送：佛山高新区国土规划和城市建设局。
�








23
— 3 —

