[image: image1.png]



主动公开                   南建设函〔2018〕567号
佛山市南海区国土城建和水务局关于印发《2018年南海区“平安工地”建设方案》和《2018年南海区“平安工地”建设考核

验收方案》的通知

各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程质量（施工安全）监督站，各建设、施工、监理企业：

为深入贯彻落实中央、省委、市委和区委的工作部署，巩固提升“平安工地”建设工作,按照《佛山市平安创建工作十年计划（2013—2022年）》（佛办发〔2013〕3号）及《中共佛山市委政法委员会关于印发〈佛山市2018年度“平安细胞”建设工作方案〉的通知》（佛政发〔2018〕18号）、《关于印发〈佛山市“平安工地”创建方案〉、〈佛山市“平安工地”建设考核验收方案〉的通知》（佛建管函〔2018〕661号）和《南海区综治委关于印发〈南海区2018年度“平安细胞”建设工作方案〉的通知》（南综治委〔2018〕7号）的要求，我局制定了《2018年南海区“平安工地”建设方案》和《2018年南海区“平安工地”建设考核验收方案》。现印发给你们，请认真贯彻执行。

                        佛山市南海区国土城建和水务局  
2018年7月27日        
（联系人：吴明亮，联系电话：86320715）
2018年南海区“平安工地”建设方案

为深入贯彻落实中央、省委、市委和区委的工作部署，巩固提升“平安工地”建设工作,按照《佛山市平安创建工作十年计划（2013—2022年）》（佛办发〔2013〕3号）及《中共佛山市委政法委员会关于印发〈佛山市2018年度“平安细胞”建设工作方案〉的通知》（佛政发〔2018〕18号）、《关于印发〈佛山市“平安工地”创建方案〉、〈佛山市“平安工地”建设考核验收方案〉的通知》（佛建管函〔2018〕661号）和《南海区综治委关于印发〈南海区2018年度“平安细胞”建设工作方案〉通知》（南综治委〔2018〕7号）的要求，我局制定了本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大及习近平总书记系列重要讲话批示精神，特别是习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时提出的“四个走在全国前列”的要求，全面落实广东省委书记李希对全省政法工作作出的批示，大力加强和创新基层治理，着力防范违法犯罪、化解社会矛盾、消除安全隐患，主动适应新时代发展的新要求。

牢固把握“注重预防、依法依规、分类指导、综合治理”的安全监管思想，强力推进“平安工地”创建工作，以维护人民群众生命财产安全为本，以促进安全生产形势持续好转为目的，大力推进房屋市政工程工地安全管理标准化，着力提升房屋市政工程工地安全工作科学化水平，为我区经济又好又快发展提供可靠的安全保障。

二、目标任务

通过开展“平安工地”建设活动，以示范为引领，切实将安全生产法律法规、技术标准落实到基层，全面夯实安全工作基础，从而做到施工现场安全防护标准化、场地场貌规范化、安全管理程序化、安全教育制度化、文明施工常态化、工程管理信息化；保证安全生产，坚持文明施工，消除施工现场场容场貌脏、乱、差现象；保护施工人员的合法权益和各类劳动保障，及时消除各类矛盾，坚决遏制较大以上安全事故发生。

三、组织机构

（一）组织领导

成立南海区“平安工地”建设领导小组，负责统筹安排和协调建设工作。

组  长：黄玮瑜 

组  员：周群建、邝俭都、黎俭浦、吴达强

领导小组办公室设在工程质量安全监管科，具体承担领导小组的日常工作。

各镇（街道）相应成立创建活动领导小组，由各单位主要领导担任组长，落实“平安工地”建设责任。

（二）职责分工   

1.工程质量安全监管科：牵头局“平安工地”建设工作，会同业务科室制定全区房屋市政工程“平安工地”建设工作方案，组织开展季度房屋市政工程施工安全生产检查和专项整治工作，并做好相关台账；组织指导全区房屋市政工程施工安全生产的宣传、教育和培训工作。

2.建筑市场监管科：联合人社、公安部门做好建筑工程领域劳动权益保障、劳资纠纷等工作，并做好相关台账。

3.城市管理专责组：督促工地做好文明施工各项工作，负责“平安工地”宣传海报的派发，督促工地设置固定平安创建宣传栏，张贴平安宣传标识。

4.区建筑工程施工安全监督站：加强房屋市政工程质量安全监管，督促房屋市政工程相关责任主体层层落实安全生产责任制和安全生产责任；受主管部门委托，负责对全区建筑工程的施工安全进行监督检查和专项治理，督促相关责任主体做好安全隐患的排查治理工作。

5.各镇（街道）国土城建和水务局：负责牵头开展所属工程项目“平安工地”建设工作，制定工作方案，开展“平安工地”建设工作，组织考核，做好台账，定期向区局报送工作情况。

四、创建范围

全区内各房屋市政工地都应组织开展创建“平安工地”活动，不断增强“平安佛山”建设的整体效果。

五、实施步骤

（一）组织部署（2018年7月）

区局制定佛山市南海区“平安工地”创建活动工作方案，成立佛山市南海区“平安工地”创建活动领导小组，确定责任分工、工作目标，并进行动员部署。

（二）全面展开（2018年8月-2018年9月）

确定2个工地作为“平安工地”示范点，通过总结经验，查漏补缺，健全完善推进“平安工地”建设的各项工作机制，提升创建水平，全面深化建设工作。

（三）总结验收（2018年10月-2018年12月）

根据“平安工地”建设工作情况，按照“平安工地”创建活动工作方案及考核验收标准，深入总结创建经验，迎接考核，形成创建“平安工地”活动良性机制，巩固创建成果。

六、检查考核

（一）“平安工地”建设工作是贯穿于工程建设施工全过程中的一项重要活动，在工程施工过程中，工程所属质量（安全）监督机构应对其进行不少于两次监督检查，检查情况应写入安全监督报告。区局定期抽检工地开展“平安工地”创建工作。

（二）建设“平安工地”工作实行考核制度，考核工作遵循实事求是、科学合理、突出重点、注重实效，易于操作的原则，考核办法采用百分扣分制（详见考核方案），采取平时检查与最终考核验收相结合的方式进行。平时检查分数占考核总分的40%，最终考核分数占考核总分的60%。最终考核验收在工程项目主体封顶后、竣工验收之前进行。

七、工作要求

（一）加强领导，突出重点

切实把“平安工地”创建活动摆上重要工作日程，各镇（街道）国土城建和水务局要成立领导小组，紧紧围绕“平安工地”建设工作方案，抓好“平安工地”建设工作各项措施的落实，将“平安工地”建设工作贯穿到整个工作过程中，并从建立防范机制、应急机制和长效机制出发，突出抓好工程质量安全、文明施工和工人工资支付管理，确保“平安工地”建设各项工作的实施到位。

（二）加强检查，提高实效

各施工企业及项目部应建立定期检查制度，及时改正不足，提高创建水平，确保取得明显实效。同时加强“平安工地”建设工作台帐管理，注意资料积累，全面反映创建活动的情况。各镇（街道）国土城建和水务局和区监督站应加强监督检查，对照目标要求实施动态考核，及时做好阶段总结，推进“平安工地”建设工作的深入开展，确保完成“平安工地”建设目标。

（三）加强宣传，营造氛围

各部门、各企业要开展广泛宣传和充分发动，将创建任务分解落实到每一个工地，每一个员工，所有工地均要设置固定平安创建宣传栏、张贴平安宣传广告标识，并以开展施工安全生产工作经验交流、现场观摩会等活动为载体，开展广泛宣传和充分发动，营造平安和谐的生产生活氛围，做到人人知晓，人人参与。

（四）定期报送，及时总结

各单位要根据职责分工，加强“平安工地”建设督促检查工作，分析、提出下一步需要重点关注或需要重点预防的矛盾和问题，并提出有效措施，做到及时发现、及时整改，确保“平安工地”建设工作有序开展。同时，各单位要将“平安工地”建设开展情况定期向“平安工地”建设工作领导小组报告。

南海区“平安工地”建设考核验收方案

为深入推进“平安工地”建设工作，根据《佛山市平安创建工作十年计划（2013—2022年）》（佛办发〔2013〕3号）及《中共佛山市委政法委员会关于印发〈佛山市2018年度“平安细胞”建设工作方案〉的通知》（佛政发〔2018〕18号）、《关于印发〈佛山市“平安工地”创建方案〉、〈佛山市“平安工地”建设考核验收方案〉的通知》（佛建管函〔2018〕661号）和《南海区综治委关于印发〈南海区2018年度“平安细胞”建设工作方案〉的通知》（南综治委〔2018〕7号）要求，结合《南海区“平安工地”建设工作方案》的工作安排，制定本方案。

一、目标任务

通过开展“平安工地”创建活动，以示范为引领，切实将安全生产法律法规、技术标准落实到基层，全面夯实安全工作基础，从而做到施工现场安全防护标准化、场地场貌规范化、安全管理程序化、安全教育制度化、文明施工常态化、工程管理信息化；保证安全生产，坚持文明施工，不发生施工现场场容场貌脏、乱、差现象；保护施工人员的合法权益和各类劳动保障，及时消除各类矛盾，坚决遏制较大以上安全事故发生。

二、考核范围与方法

全区房屋市政工地都应组织开展创建“平安工地”活动并接受考核。

“平安工地”创建考核工作遵循实事求是、科学合理、突出重点、注重实效，易于操作的原则，考核办法采用百分扣分制（具体见附件），分数达到70分以上（含70分）为达标，由各单位组织实施，采取平时检查与最终考核验收相结合的方式进行。平时检查分数占考核总分的40%，最终考核分数占考核总分的60%。最终考核在竣工验收之前进行，考核结果要及时报送“平安工地”创建工作领导小组办公室。

考分总分低于70分的建筑业企业，由有关部门针对存在的问题责令其整改；对于问题较严重的、整改不及时或不到位的建筑业企业，给予通报批评。

三、考核验收标准

（一）认真贯彻落实国家有关工程质量的法律法规和标准规范，切实加强对工程质量的管理，现场无明显的质量缺陷或严重质量隐患。

（二）安全管理制度齐全，安全生产责任制落实，现场各项安全措施到位，设施齐全，专项施工方案编制、审查、论证和执行规范，无严重安全事故隐患。   

（三）执行文明施工的各项工作要求，车辆冲洗、扬尘控制、减少施工噪声等措施到位。

（四）市场行为规范，管理人员到位，严格按照有关规定进行发包、分包，总分包企业安全生产和文明施工责任明确、落实。

（五）按照要求认真开展在线监测、清洁工地、围挡美化、民工宿舍安装空调等各项工作。

（六）加强平安创建宣传，设置固定平安创建宣传栏，张贴平安宣传广告标识，加强对现场管理人员、安全生产“三类人员”和特种作业人员以及民工的教育培训工作。

（七）严格执行《劳动合同法》，自觉规范企业用工制度，落实农民工工资支付有关规定，关爱民工，保证作业人员配备合格的劳动防护用品，杜绝拖欠民工工资，加强对民工食堂的卫生管理，保证民工身心健康。

（八）加强外来人员进出工地管理，实行施工现场封闭式管理，建立治安保卫制度、门卫值班制度，及时化解矛盾。

附件：1.佛山市创建“平安工地”考核表

      2.佛山市“平安工地”示范点建设标准

抄送：佛山市住房和城乡建设管理局，区委政法委。

附件1

佛山市创建“平安工地”考核表

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　施工单位：
	序

号
	考评

内容
	工作要求
	考核

办法
	责任

单位
	标准分
	扣分标准
	实得分

	1
	平安综合管理
	1、成立创建工作小组，制定创建计划，建立创建责任制（有自查、有记录）

2、加强人员平安教育

3、制订事故应急预案

4、从业人员安全帽等安全生产器具全员佩戴，对周边建（构）筑物、供电设施、临边洞口等采取防护措施

5、无质量投诉，未发生质量事故

6、不发生一般性以上安全生产事故

7、积极组织人员参加建筑法规、安全知识培训，积极开展法规宣传

8、按规定及时上报“平安工地”创建工作相关情况的
	查阅

资料

现场

考查
	工程

项目

部
	44
	1、未成立创建工作小组扣2分。未制定创建计划扣2分。未建立创建责任制扣2分。

2、未对施工现场人员开展平安教育的扣2分。

3、未制订事故应急预案的扣2分。

4、从业人员安全帽等安全生产器具未全员佩戴扣1分。对周边建、构筑物、供电设施、临边洞口未采取防护措施扣2分。

5、有质量投诉的扣2分。发生质量事故扣10分，并取消工程各类评优资格，取消所属企业各类评先资格。

6、发生一般性以上安全生产事故的扣10分，并取消工程各类评优资格，取消所属企业各类评先资格。

7、未组织人员参加建筑法规培训扣1分。未组织人员参加安全知识培训扣1分。未开展法规宣传扣1分。

8、未按规定及时上报“平安工地”创建工作相关情况的 1次扣2分，扣完6分为止。
	

	2
	文明施工管理
	1、工地要设置固定平安创建宣传栏、张贴平安宣传广告标识

2、设置大门和门卫值班

3、工地入口处设置企业标志

4、在工地醒目处设置维权信息告示牌，落实农民工工资支付有关规定，无农民工工资拖欠行为，劳动合同签约率100%
	现场

考查

查阅

资料
	工程

项目

部
	26
	1、未设置固定宣传栏、平安宣传广告标识扣6分。

2、未设置大门、无人值班的扣2分。

3、未设置企业标志扣2分。

4、未在工地醒目处设置维权信息告示牌扣2分。无落实农民工工资支付有关规定扣2分，有农民工工资拖欠行为扣10分，并取消工程各类评优资格，取消所属企业各类评先资格。劳动合同签约率未达100%扣2分。
	

	3
	场容场貌管理
	1、出入口和主要道路做硬化处理

2、“五牌一图”符合要求

3、排水沟涵畅通、工地无积水

4、建筑材料堆放有序，标识明显

5、易燃易爆物品分类存放

6、出入口设冲洗设施
	现场

考查
	工程

项目

部
	10
	1、出入口和主要道路未做硬化处理扣1分。

2、“五牌一图”不符合要求扣2分。

3、排水沟涵不畅通、工地积水扣1分。

4、建筑材料乱堆乱放扣2分。

5、易燃易爆物品未分类存放扣2分。

6、出入口未设冲洗设施扣2分。
	

	4
	生活卫生管理
	1、办公生活区与施工作业区明显划分

2、设置水冲厕所

3、在建工程内无人居住

4、临时宿舍内不乱接乱拉电线

5、明确各区域卫生责任人

6、食堂有卫生制度、卫生许可证

7、饮事员有健康证

8、厕所无污垢、无严重臭味

9、不在现场焚烧有毒、有害、有恶臭气味物质

10、备有常用药品
	现场考查
	工程项目部
	20
	1、办公生活区与施工作业区划分不明显扣2分。

2、未设置水冲厕所扣2分。

3、在建工程内有人居住扣2分。

4、临时宿舍内乱接乱拉电线扣2分。

5、各区域卫生责任人不明确扣2分。

6、食堂卫生制度、卫生许可证不齐扣2分。

7、饮事员有健康证扣2分。

8、厕所有污垢、有严重臭味扣2分。

9、在现场焚烧有毒、有害、有恶臭气味物质扣2分。

10、没有配备常用药品扣2分。
	

	　　　　　　　　　　　　　　　　总分
	


附件2

佛山市“平安工地”示范点建设标准
一、组织机构健全

各施工企业及项目部应建立“平安工地”创建活动领导小组，机构、人员、经费落实到位，有足够数量的专职人员从事工程安全、质量和治安保卫等工作。领导小组机构上报当地行政主管部门备案。

二、管理制度健全

各施工企业及项目部应制定“平安工地”创建计划，要建立健全社会治安综合治理领导责任制、安全生产责任制、治安保卫工作制度及其他安全管理制度，并认真落实到位。

三、职工管理严格

各施工企业及项目部应建立民工管理档案，外来务工人员“三证”齐全（身份证、居住证、婚育证），职工中无发生违法犯罪及群体斗殴事件，无吸毒行为，无违反国家计划生育政策行为。

四、安全管理到位

各建筑工地能按照有关规范标准落实各项安全防范措施，做到安全生产状况良好，安全设施齐全，保持施工现场良好的场容场貌。特别要加强个人劳动保护用品的发放和管理工作，做好民工教育培训工作，加强现场管理人员、安全生产“三类人员”和特种作业人员的教育培训，加强对各类桩基工程、深基坑工程的施工管理，保证工程施工不危及周边居民房屋安全。同时，在工地内要设置固定的平安创建宣传栏，张贴平安宣传广告标识，营造浓厚平安创建宣传氛围。

五、民工合法权益有保障

各建筑施工企业要自觉规范企业用工制度，严格落实实名制、分账管理（银行代发工资）、工资保证金等制度，严格执行意外伤害保险和工伤保险制度，按规定签订劳动合同，做到工资按月准时发放。建筑工地无恶意拖欠民工工资行为，不发生民工群体性上访事件，没有雇佣童工，保证妇女合法权益。

六、消防安全工作落实

施工单位应定期组织消防安全检查，消防安全隐患整改率达到100%，没有发生火灾、爆炸等灾害事故或发生事故没有造成死亡、重伤、重大经济损失。

七、工地值班落实

工地应设有值班室，健全值班制度，对有可能造成社会不良影响的情报信息，发现及时并快速有效地予以处置和化解。值班人员保持24小时通讯畅通，及时接收和上报相关信息，确保信息渠道通畅。

�








23
— 2 —

