工程造价咨询项目成果文件质量检查标准

	序号
	项       目
	标                准

	1
	计价依据执行情况
	合格
	基本合格
	不合格

	1.1
	建设工程工程量清单计价规范
	
	
	

	1.1.1
	强制性条文
	严格执行
	部分执行
	没执行

	1.1.2
	其他条文
	全面执行
	部分执行
	没执行

	1.1.3
	工程量清单
	严格执行
	部分执行
	没执行

	1.2
	广东省建设工程计价依据
	
	
	

	1.2.1
	招标控制价
	严格执行规定
	执行规定但不全
	没执行规定

	1.2.2
	中标价
	严格执行规定
	执行规定但不全
	没执行规定

	1.2.3
	结算价
	严格执行规定
	执行规定但不全
	没执行规定

	1.3
	施工合同
	
	
	

	1.3.1
	合同价款
	全面履约
	部分履约
	没履约

	1.3.2
	调整合同价款
	全面履约
	部分履约
	没履约

	2
	造价成果文件质量（p是指正、负误差）
	合格
	基本合格
	不合格

	2.1
	封面签章
	严格执行规定
	执行规定但不全
	没执行规定

	2.2
	概算
	p＜15%
	15%≤p＜20%
	p≥20%

	2.2.1
	概算（建安费部分）
	p＜10%
	10%≤p＜15%
	p≥15%

	2.2.2
	概算（第二部分费用）
	p＜15%
	15%≤p＜20%
	p≥20%

	2.3
	预算
	p＜5%
	5%≤p＜10%
	p≥10%

	2.3.1
	工程量计算
	p＜3%
	3%≤p＜5%
	p≥5%

	2.3.2
	定额套用及计费
	p＜2%
	2%≤p＜5%
	p≥5%

	2.3.3
	材料价格（信息价）
	p＜5%
	5%≤p＜8%
	p≥8%

	2.4
	工程量清单、招标控制价
	p＜5%
	5%≤p＜10%
	p≥10%

	2.4.1
	工程量计算
	p＜3%
	3%≤p＜5%
	p≥5%

	2.4.2
	清单项目描述
	严格执行规定
	执行规定但不全
	没执行规定

	2.4.3
	定额套用及各项计费
	p＜3%
	3%≤p＜5%
	p≥5%

	2.4.4
	材料价格（信息价）
	p＜5%
	5%≤p＜8%
	p≥8%

	2.5
	结算
	p＜3%
	3%≤p＜5%
	p≥5%

	2.5.1
	工程量计算
	p＜2%
	2%≤p＜5%
	p≥5%

	2.5.2
	定额套用及计费
	p＜1%
	1%≤p＜3%
	p≥3%

	2.5.3
	材料价格
	按合同约定价格
	按合同约定价格但有误
	没按合同约定价格


附件1








