[image: image1.png]



主动公开                  南建设函〔2019〕101号
佛山市南海区国土城建和水务局关于印发2019年危险性较大分部分项工程专项

整治行动工作方案的通知

各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程施工安全监督站，各建设、施工和监理单位：

为强化施工现场安全管理，落实企业和从业人员安全管理责任，确保危险性较大的分部分项工程施工安全可控，实现有效防范和遏制较大及重特大事故，依据《建筑法》等法律法规和有关的文件要求，结合2018年危险性较大分部分项工程整治情况，制定了《2019年危险性较大分部分项工程专项整治行动工作方案》。现印发给你们，请遵照执行。

                        佛山市南海区国土城建和水务局  
2019年2月28日         
（联系人：钟暾，联系电话：86261980）
2019年危险性较大分部分项工程专项整治

行动工作方案

为强化施工现场安全管理，落实企业和从业人员安全管理责任，确保危险性较大的分部分项工程施工安全可控，实现有效防范和遏制较大及重特大事故，依据《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》〔2018〕（住建部令第37号）等有关文件要求，结合2018年危险性较大分部分项工程整治情况以及我区实际情况，特制定本方案。

一、工作目标

强化施工现场安全管理，落实企业主体责任，提高企业和从业人员遵法守规意识，降低施工现场系统性安全风险，确保危险性较大的分部分项工程施工方案的编制、审批符合相关程序，并严格按照经论证的方案组织实施，有效预防和减少建筑施工生产安全事故，尤其是严防较大及以上事故的发生，保障人民群众生命和财产安全。

二、领导机构

为确保取得实效，我局成立危险性较大的分部分项工程专项整治行动工作领导小组，负责本次专项整治的统一领导、组织协调、监督检查和责任考核。

组  长：黄玮瑜

成  员：周群建、邝俭都、刘剑桢、黎俭浦

领导小组办公室设在局工程质量安全监管科，负责本次专项整治的统筹协调、检查督办及其他具体工作的落实。

三、整治期限、范围及内容

（一）整治期限

本次专项整治行动时间为发文日起至2019年底。

（二）整治范围

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（详见附件1）。

（三）整治内容

1.施工作业前必须编制安全专项施工方案；

2.施工方案必须按规定审批和论证；

3.施工作业前必须进行安全技术交底；

4.施工过程中必须严格按施工方案施工；

5.施工方案中按相关规定需要验收的工序必须验收合格后方可进入下道工序。

四、工作任务

（一）落实企业主体责任

1.各建设、施工和监理企业应定期开展危险性较大分部分项工程隐患自查自纠，填写好《危险性较大分部分项工程实施情况自查表》（详见附件2），由各单位项目负责人签名确认后留置项目现场备查，监理单位应以监理月报或快报等方式及时向工程所属监督机构报送危险性较大分部分项工程施工状况。

2.各建设、施工和监理企业应高度重视深基坑土方开挖和桩基施工的邻避问题，做好与周边建构筑物权属人（企业）的沟通工作，按照法律法规等有关规定，对可能造成损害的毗邻建构筑物做好第三方监测工作，并采取安全防护措施，必要时，应在施工前对毗邻建构筑物做好第三方检测鉴定工作，尽量避免与周边建构筑物权属人（企业）发生纠纷，确保群众生命财产安全。

各镇（街道）应当按照属地管理原则，做好信息公开工作，通过解释、沟通等方式协调好各方利益，及时将矛盾化解。

（二）严格执法、消除隐患

各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站要高度重视，按部门职责，加强对危险性较大的分部分项工程施工方案编制、审批及论证是否符合相关规定、是否按方案施工及验收进行监管，发现施工现场危险性较大分部分项工程无施工方案、不按方案及操作规程施工、未经验收合格便进入下道工序等违规行为，依法责令相关责任单位立即消除或限期整改；发现重大安全隐患，依法责令停工。对拒不执行整改或停工的企业，进行严肃处理或报相关部门处罚。

（三）督查

我局将根据各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站的检查情况，每月采取“飞行检查”的方式进行抽查，对抽查情况进行通报，对违法违规行为按规定进行安全动态扣分、诚信扣分，甚至行政处罚等处理。

五、工作要求

（一）区内在建工地参建相关责任主体要开展安全生产隐患自查自纠及做好信息报送工作。

（二）各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站要加强对区内存在危险性较大分部分项工程的在建房屋建筑和市政工程项目的日常巡查，落实好建筑施工安全监管工作。

（三）各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站要认真做好危险性较大分部分项工程监督清单管理，并于每月3日前将清单报送至我局工程质量安全监管科，其中，各镇（街道）国土城建和水务局按照附件3格式报送，区建筑工程施工安全监督站按照《佛山市住房和城乡建设管理局关于规范较大工程建设项目信息登记及月报填写的通知》要求报送。

附件：1.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

      2.危险性较大分部分项工程监督清单

      3.危险性较大分部分项工程实施情况自查表
  抄送：佛山高新技术产业开发区国土规划和城市建设局。

附件1

超过一定规模的危险性较大的分部分项

工程范围

一、深基坑工程

开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

二、模板工程及支撑体系

（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。

三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

（二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。

四、脚手架工程

（一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。

（二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。

（三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。

五、拆除工程

（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。

六、暗挖工程

采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。

七、其它

（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

（二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

（三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。

（四）水下作业工程。

（五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。

附件2

危险性较大分部分项工程实施情况自查表
项目名称：                   填报人：         联系电话：

检查时间：2018年   月   日

	项目信息
	建设单位
	
	项目负责人
	

	
	施工单位
	
	项目负责人
	

	
	分包单位
	
	项目负责人
	

	
	监理单位
	
	总监理工程师
	

	危险性较大分部分项工程信息
	类型：□深基坑工程   □模板工程及支撑体系   □起重吊装及起重机械安装拆卸工程   □脚手架工程   □拆除工程  □暗挖工程  □其他，             

	
	施工方案编制情况
	

	
	是否按规定审批或论证
	

	
	是否进行安全技术交底
	

	
	是否严格按照施工方案施工
	

	
	是否按相关规定验收合格
	

	检查整治情况
	自查情况
	检查时间
	

	
	
	检查人员签名
	

	
	发现安全隐患（处）
	

	
	完成整改情况（处）
	

	
	未完成整改情况（处）
	


备注：1.建设、施工、监理单位的检查工作至少每月一次。

      2.存在多个危险性较大分部分项工程的项目，每个危险源填写一份自查表，并

        分别建档。

附件3

佛山市南海区危险性较大分部分项工程监督管理清单

填报单位：                           填报时间：          填表人：        电话： 
	序号
	工 程 名 称
	工程地点
	超过一定规模危险性较大分部分项工程简况
	进度
	计划完工时间
	监督检查情况
	检查人员

及检查时间

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.该清单填报应包含所有存在超过一定规模危险性较大分部分项工程的项目；

    2.表中“进度”和“计划完工时间”为超过一定规模危险性较大分部分项工程的进度和计划完工时间。

�








23
— 9 —

