[image: image1.png]



主动公开                   南建水函〔2020〕30号
佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于

印发南海区房屋市政工程预防高处坠落

事故专项整治方案的通知
各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程质量监督站，各建设、施工、监理等有关单位：
根据上级部门关于安全生产工作的有关部署，结合我区房屋市政工程施工安全生产工作实际情况，我局制定了《南海区房屋市政工程预防高处坠落事故专项整治方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。
                      佛山市南海区住房城乡建设和水利局
2020年5月19日

（联系人：钟暾，联系电话：86231980，邮箱：274364619@qq.com）
南海区房屋市政工程预防高处坠落事故专项整治方案
为贯彻落实区委、区政府安全生产工作要求，进一步做好建筑工地高处作业安全管理工作，防范和遏制建筑施工高处坠落事故，根据《佛山市南海区安全生产委员会办公室关于印发佛山市南海区预防高处坠落事故专项整治方案的通知》（南安办〔2020〕84号）等文件要求，我局决定自即日起至12月31日在全区范围内开展房屋市政工程预防高处坠落事故专项整治。具体工作方案如下：

一、指导思想

认真贯彻落实区委、区政府关于加强安全生产工作的决策部署，以压降事故为目标，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，深入排查治理各类安全隐患，特别是对南海区建筑工地涉及高处作业环节加强监督检查，建立长效机制，有效预防和控制高处坠落生产安全事故，确保全区建筑施工安全生产形势稳定。

二、目标要求

通过专项整治，督促建筑工地各方责任主体深刻吸取高处坠落事故教训，提高高处作业人员安全意识和安全操作技能，进一步健全安全生产责任制度，进一步落实参建各方主体责任和监管责任，降低高坠事故发生数量。

三、加强组织领导

为加强我区房屋市政工程预防高处坠落事故专项整治的组织工作，特成立领导小组。领导小组组长由我局黄玮瑜副局长担任，局工程质量安全监管股、建筑市场监管股、区建筑工程质量监督站相关负责人、各镇（街道）建设办负责人担任成员。 

四、专项整治重点内容

在建房屋市政工程：施工单位在相关方案中是否有编制针对预防高处坠落事故措施；是否按规定对作业人员进行相关安全技术交底、安全教育；是否落实高处作业安全防护措施，尤其是“三宝”（安全帽、安全带、安全网）、“四口”（楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口）、“五临边”（沟坑槽和深基础周边、楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边）、钢结构屋面施工、脚手架搭设、起重设备顶升及拆装作业、模板搭设作业、卸料平台操作、移动式脚手架作业等防护措施；是否按类别、有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位，设置夜间警示标志；施工现场是否为作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用品和用具，特种作业人员是否持证上岗，在作业时是否按规定正确佩戴和使用安全防护用品和用具。

宅基地自建房由各镇（街道）参照上述内容进行检查。

五、时间安排

（一）宣传发动阶段（即日起至5月22日）。各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程质量监督站要将专项检查要求迅速通知至辖区内在建房屋市政工地、宅基地自建房。

（二）自查自纠阶段（5月23日-5月31日）。全区在建工地的建设、施工、监理单位要按照检查通知要求进行全面自查自纠，对检查发现的问题及时落实整改,消除安全隐患。检查表格按照附件1格式填写后由建设、监理和施工单位相关负责人签字盖章后于6月3日前报工程所在安全监督机构。

（三）执法查处阶段(6月1日至12月31日)。在工地自查的基础上，各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程质量监督站要结合日常监督工作，对工地防高坠工作进行抽查。我局将适时开展检查，对各企业自查情况和各单位专项检查情况进行督查。

（四）总结提高阶段。各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程质量监督站要对专项整治工作进行全面深入总结，认真梳理存在的问题，系统总结整治经验，积极建立预防高处坠落事故长效管理机制，工作总结和南海区预防高处坠落事故专项整治统计表（详见附件2）于12月31日前报我局质安股。

六、工作要求

（一）高度重视。工地各方责任主体要深刻认识抓好安全生产工作的极端重要性和开展房屋市政工程预防高处坠落事故专项整治的重要意义，严格落实安全生产主体责任，加强组织领导，结合工作实际，精心组织实施，企业各级领导要带头落实责任，主要领导要亲自带队检查督导。

（二）加强宣传培训。各在建工地要充分利用会议、微信、张贴标语等手段，发动从业人员参与到预防高处坠落专项整治工作中来。并加强防高处坠落的知识培训，宣贯预防高处坠落相关知识，有效提高从业人员安全生产意识。

（三）严格执法。各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程质量监督站要强化“隐患就是事故、发现就要处理”意识，持续加大监督执法力度，对没有落实整治要求而引发高坠伤亡事故的，依法从严从重处理。
附件：1.南海区房屋市政工程高处作业检查表
      2.南海区预防高处坠落事故专项整治统计表
抄送：区人民政府安全生产委员会。
附件1
南海区房屋市政工程高处作业检查表

	工程名称
	
	所属镇街
	

	工程规模
	框架/     层，平方米
	进  度
	

	抽查部位
	号楼层：#电梯井、部位

	建设单位
	
	项目负责人
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	项目
	抽查内容
	应得分数
	实得分数

	1

	专项施工方案编制、审查情况
	未按要求编制高处作业、临边防护专项施工方案扣8分；监理单位未按规定对专项方案进行审批扣5分。
	10
	

	3
	各方责任主体行为
	未对高处作业设施、临边防护进行验收，并填写《临边洞口防护验收表》扣8分；未按要求对安全网、安全带、安全帽（生产合格证等）进场验收扣10分；高处作业施工前未进行安全技术教育及交底扣8分；卸料平台安装后未进行验收，并填写《卸料平台验收表》扣8分；未编制高处作业、临边防护应急救援预案，并组织演练扣8分。
	20
	

	4
	现
场
实
施
情
况
	安全帽
安全网
安全带
	施工现场人员未佩戴安全帽、高处作业人员未按规定系挂安全带每人扣5分，佩戴系挂不符合要求每人扣3分；在建工程外脚手架架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严扣2～10分。
	20
	

	5
	
	临边防护
	工作面边沿无临边防护扣10分；临边防护设施的构造、强度不符合规范要求扣5分；防护设施未形成定型化、工具式扣3分。
	10
	

	6
	
	洞口防护
	在建工程的孔、洞未采取防护措施每处扣5分；防护措施、设施不符合要求或不严密每处扣3分；防护设施未形成定型化、工具式扣3分；电梯井内未按每隔两层且不大于10m设置安全平网扣5分。
	10
	

	7
	
	通道口防护
	未搭设防护棚或防护不严、不牢固扣5～10分；防护棚两侧未进行封闭扣4分；防护棚宽度小于通道口宽度扣4分；
防护棚长度不符合要求扣4分；建筑物高度超过24m，防护棚顶未采用双层防护扣4分；防护棚的材质不符合规范要求扣5分。
	10
	

	8
	
	移动式操
作 平 台
	操作平台未按规定进行设计计算扣8分；移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80㎜扣5分；操作平台的组装不符合设计和规范要求扣10分；平台台面铺板不严扣5分；操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯扣10分；操作平台的材质不符合规范要求扣10分。
	10
	

	9
	
	悬挑式钢
平    台
	未编制专项施工方案或未经设计计算扣10分；悬挑式钢平台的下部支撑系统或上部拉结点，未设置在建筑物结构上扣10分；斜拉杆或钢丝绳未按要求在平台两侧各设置两道扣10分；钢平台未按要求设置固定的防护栏杆或挡脚板扣3～10分；钢平台台面铺板不严或钢平台与建筑结构之间铺板不严扣5分；未在平台上明显处设置荷载限定标牌扣5分。
	10
	

	检查项目合计
	100
	

	处理要求：1.检查得分介于60-70分之间的项目，应下发《责令改正通知书》，并对相关责任单位、责任人进行动态记分处理；
          2.检查得分低于60分的项目，应下发《责令停工通知书》，并对相关责任单位和责任人进行动态记分、对施工单位和监理单位通报批评各扣诚信分5分处理；
          3.发现不佩戴安全帽、不按规定系挂安全带的，每2人对施工单位、监理单位各扣诚信分2分，5人及以上的责令项目进行停工整改。

	处理情况:

□ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。

□ 发出《责令改正通知书》（NO.），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报安全监督机构。

□发出《责令停工通知书》（NO.），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
□动态记分情况：对施工企业记分，对监理企业记分，对项目管理人员共发出记分通知书份，共记分。
检查人员：                                       检查时间：         年    月    日

	施工单位:
            年   月   日
	监理单位:
            年   月   日
	建设单位:
            年   月   日


附件2
南海区预防高处坠落事故专项整治统计表
填报单位(盖章)：                                  填报日期：   年   月   日
	出动检查执法人员次数
（人次）
	检查高处作业工地数量（个）
	发现高处作业安全隐患数（项）
	下达整改指令数（项）
	落实整改隐患数（项）
	停工整改数（家）
	立案查处数（单）

	
	
	
	
	
	
	


�








23
— 5 —

